Република Србија

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Ул. Пролетерских бригада бб

Број: I-404/2-86/2016

Дана: 04.11.2016.године

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

К у р ш у м л и ј а

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности"

Ознака из Општег речника набавке: 45421000 Столарски радови и уградња столарије

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 86/2016

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 69

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

04.11.2016.године

| Рок за достављање понуда | 05.12.2016.године до 12,00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 05.12.2016.године у 12,30 часова |

КУРШУМЛИЈА, НОВЕМБАР 2016.ГОДИНЕ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр: 86/2016, (број одлуке): I-404/2-86/2016 од 03.11.2016. године и Решења о  образовању Комисије за јавну набавку бр: 86/2016, (број решења) I-404/2-86/2016 од 03.11.2016. године, припремљена је

К О Н К У Р С Н А  Д О К У  М Е Н Т А Ц И Ј А

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности"

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 86/2016

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 5 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 12 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 16 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 22 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 35 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ МОДЕЛ УГОВОРА | 39 |
| IX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 40 |
| X | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 41 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 42 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 57 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 64 |
| XIV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ | 65 |
| XV | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 66 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 67 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 68 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ АТЕСТА ЗА ГОТОВ ПРОИЗВОД: ПВЦ-Е ИЛИ АЛУМИНИЈУМСКУ СТОЛАРИЈУ НА ИМЕ ПОНУЂАЧА, КАО И АТЕСТ ЗА УГРАЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ | 69 |

Конкурсна документација има укупно 69 страна.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општинска управа општине Куршумлија, Општина Куршумлија.

Адреса наручиоца: Пролетерских бригада бб.

Матични број : 07132727.

ПИБ: 100622853

Шифра делатности: 8411

Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org.

Врста наручиоца: Класичан сектор – градска и општинска управа.

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама

Закона о јавним набавкама(у даљем тексту: Закон),  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

- Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 86/2016 су радови  - Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности".

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

- Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

- Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: Службеник за јавне набавке,

е-mail адреса: javnenabavke@kursumlija.org,.

- Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.: 86/2016 је  извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности".

###### Назив и ознака из Општег речника набавке: 45421000 Столарски радови и уградња столарије(Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС", бр. 56/1)

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности" у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Предмеру

и предрачуну радова, који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности"

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА УЗ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКOLE "МИЛОЈЕ ЗАКИЋ" У КУРШУМЛИЈИ |
| --- |
| ФАЗА I - УЧИОНИЧКИ ДЕО |
| ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂ. И ГРАЂ-ЗАНАТСКИХ РАДОВА |
| Све одредбе и услови су саставни делови сваког поглавља сваке позиције и подпозиције овог предмера и предрачуна радова. Све радове у свему извести квалитетно, стручном радном снагом према архитектонско грађевинском пројекту, детаљима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, важецим техничким прописима, државним стандардима и упутствима пројектанта и надзорног органа. Јединичном ценом за сваку позицију радова предвиђену овим предмером и предрачуном радова обухваћени су: а) Потпуно довршење свих радова са свим операцијама, предрадњама и транспортом. б) Сав материјал, рад, средства за рад и алати, складиштење материјала, амортизација, као и сви остали трошкови који терете градњу. ц) Све мере хигијенско техничке заштите на раду и противпожарне заштите по важецим прописима. д) Све помоћне скеле (радне, транспортне) са монтажом и демонтажом. е) Сви припремни, припремно-завршни радови и обележавања. ф) Израда и постављање потребног броја пакница за уграђивање столарије, браварије, лимарије и др. г) Израда шлицева у зидовима и отвора у међуспратним конструкцијама за пролаз инсталација и њихово затварање. х) Чишћење и стално одржавање градилишта за све време грађења објекта. и)Трошкови за осигурање и чување објекта до дана предаје инвеститору. ј) Обрачун извршених радова извршиће се према погодбеној документацији, а на основу унетих мера у грађевинску књигу и оверених од стране надзорног органа. Напомена: Подлога за израду овог предмера и предрачуна је ПЗИ енергетске санације објекта. Количине у предмеру рачунате су на основу главног пројекта постојећег објекта. |
| р.б. | ОПИС РАДОВА | Јед.мере | кол. |
| I | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ |
| Напомена: Све употребљиве и делимично употребљиве предмете записнички предати представнику инвеститора. |
| 1 | Демонтажа фасадне столарије - дрвених прозора, портала и врата са одлагањем демонтиране столарије на место које одреди инвеститор у оквиру објекта. Обрачун по комаду. |
|  | A) Прозори |  |  |
|  | 299/180 | ком | 4,00 |
|  | 256/180 | ком | 60,00 |
|  | 256/120 | ком | 4,00 |
|  | 299/60 | ком | 1,00 |
|  | 200/442 | ком | 1,00 |
|  | 200/342 | ком | 3,00 |
|  | 113/342 | ком | 2,00 |
|  | 80/60 | ком | 1,00 |
| 2 | Демонтажа фасадне столарије - дрвених улазних врата и портала са одлагањем демонтиране столарије на место које одреди инвеститор у оквиру објекта. Обрачун по комаду. |
|  | A) Врата |  |  |
|  | 256/224 | ком | 1,00 |
| 3 | Демонтажа фасадне столарије - светларника од копилит стакла са одлагањем демонтираног материјала на место које одреди инвеститор у оквиру објекта. Обрачун по м². |
|  | a) дим. 4x2,56m | m² | 10,75 |
| 4 | Демонтажа - скидање грађевинске лимарије. Обрачун по м'. |
|  | a) олучне вертикале | m' | 96,90 |
|  | b) олучне хоризонтале | m' | 96,80 |
|  | c) опшиви разних развијених ширина крову | m' | 54,80 |
|  | d) опшиви прозорских банака | m' | 235,00 |
| 5 | Демонтажа - скидање постојећег покривача од салонит плоча са одлагањем у свему према важечем Правилнику о поступању са отпадом који садржи азбест. Приликом демонтаже придржавати се свих прописаних мера личне заштите. Пре почетка скидања плоче наквасити распршеном водом под ниским притиском. Плоче се подижу, не чупају, а куке којима су биле везане се уклањају без оштећења плоча. Плоче се несмеју бацати са крова већ се спуштају одговарајућим дизалицама. Скинуте плоче се палетирају и облажу ПВЦ фолијом. Кровна конструкција се очисти од евентуалних остатака. Демонтирани материјал одложити на место прописано Законом. Обрачун по м² косе кровне површине. | m² | 985,00 |
| 6 | Преглед фасаде, обијање поткоружених и дотрајалих делова са фасадних зидова до здраве подлоге са одлагањем порушеног материјала на привремену депонију у оквиру градилишта (око 20% укупне површине фасаде). У оквиру позиције предвидети и евентуалну поправку термоизолације на местима где је она оштећена. Обрачун по м² . | m² | 220,00 |
| 7 | Одвоз неупотребљивог порушеног материјала и шута на градску депонију са изношењем из објекта, утоваром и истоваром. Обрачун по м³ са товарним коефицијентом 1,5. | m³ | 20,00 |
| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ И РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Израда Демит фасаде од камене вуне д=8.0 цм, запреминске масе 160 кг/м3, и коеф. топлотне проводљивости λmax= 0,037 W/mK са два слоја лепка и мрежицом. Вуну типловати кишобран типловима 4-5/м2. Завршна обрада силиконским заглађеним малтером у тону као постејећи. Скела се обрачунава посебно. У квиру цене урачунати обраду спојева нискоекспандирајућом полиуретанском пеном и угаонике од тврде пластике, према детаљу из пројекта. Обрачун по м² фасадне површине без одбијања отвора на име неправилних форми на фасади и шпалетни. | m² | 951,00 |
| 2 | Израда Демит фасаде на сокли од екструдираног полистирена дебљине д=8цм, запреминске масе 33 кг/м3, и коеф. топлотне проводљивости provodljivosti λmax= 0,035 W/mK са два слоја лепка и мрежицом. Стиродур типловати кишобран типловима 4-5/м2. Завршна обрада кулирпластом у тону по избору пројектанта. Радне и помоћне скеле улазе у јединичну цену . У оквиру позиције обрачунати и премаз компатибилним хидроизолационим материјалом. Премаз се наноси пре постављања термоизолационе облоге од стиродура угаоно у висини мин 30цм од тротоара и у ширини термоизолационог слоја на тротоару, у свему према упутству специјализованог произвођача хидроизолације. Обрачун по м2. | m² | 130,00 |
| 3 | Израда Демит фасаде од екструдираног полистирена дебљине д=12 цм, запреминске масе 33 кг/м3, и коеф. топлотне λmax= 0,038 W/mK са два слоја лепка И мрежицом. Стиродур типловати кишобран типловима 4-5/м2 за носећу конструкцију. Завршна обрада акрилним малтером у тону по избору пројектанта. Радне скеле улазе у јединичну цену. Облажу се површине означене пројектом. Обрачун по м² фасадне површине. | m² | 10,04 |
| 4 | Израда Демит фасаде од камене вуне д=10 цм, запреминске масе 160 кг/м3, и коеф. топлотне проводљивости λmax= 0,037 W/mK са два слоја лепка и мрежицом. Вуну типловати кишобран типловима 4-5/м2. Завршна обрада силиконским заглађеним малтером у тону као фасада. Радне скеле улазе у јединичну цену . Обрачун по м² фасадне површине. a) отворени пролаз испод учионица | m² | 21,00 |
| 5 | Зидарска обрада унутрашњих шпалетни продужним малтером размере 1:3:9 са претходним прскањем ретким цементним млеком. РШ до 60цм. Обрачун по м¹. | m¹ | 576,60 |
| 6 | Набавка материјала, транспорт и зидање фасадног зида од стаклених призми са одговарајућим везивним материјалом и свим предрадњама потребним за извођење комплетне позиције. У оквиру позиције предвидети израду и уградњу завршно обрађене челичне подконструкције у свему према детаљима специјализованог произвођача стаклених призми. Обрачун по м² . | m² | 10,50 |
| III | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и израда термичке изолације у таванском простору тврдо пресованим плочама од негориве камене вуне дебљине д=10цм запреминске масе 180 кг/м3, и коеф. топлотне проводљивости λmax= 0,039 ређаних у слојевима плоча до плоче без и најмањег ваздушног простора и слоја парне бране са прописаним преклопима преко постојеће конструкције. Обрачун по м². | m² | 894,00 |
| IV | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Израда, монтажа и демонтажа фасадне скеле од челичних цеви и дасака са заштитном оградом и заштитном ПЕ фолијом, у свему према прописима за ову врсту радова. Обрачун по м². | m² | 980,00 |
| 2 | Детаљан преглед постојеће дрвене кровне конструкције и замена дотрајалих делова. Обрачун по м2 основе крова. | m² | 900,00 |
| V | ПВЦ СТОЛАРИЈА |
|  | Напомена: Све мере проверити на лицу места. |
| 1 | ПВЦ прозори: Набавка материјала, израда и монтажа прозора од ПВЦ петокоморних профила у белој боји. Прозоре застаклити нискоемисионим термо пакетом од три стакла са испуном од криптона, д=4+8+4+8+4мм. Коефицијент пролаза топлоте: - за стакло Ugmax=0,7 W/m2*K - за оквир Ufmax= 1,3W/m2*K Прозоре снабдети одговарајућим оковом и механизмима за отварање према шеми из стандардне каталошке производње. Прозоре снабдети парапетним даскама од ПВЦ-а или фарбаног медијапана дебљине мин. 1цм. Израда и монтажа по детаљима одабраног произвођача усвојеним од пројектанта. Сви елементи столарије морају бити атестирани на захтеване карактеристике, атести морају бити важећи и издати од стране акрeditоване овлашћене институције. Отварање према шеми. Прозоре снабдети одговарајућим оковом и механизмима за отварање према шеми из стандардне каталошке производње. Прозоре снабдети парапетним даскама од ПВЦ-а или фарбаног медијапана дебљине мин. 1цм. Израда и монтажа по детаљима одабраног произвођача усвојеним од пројектанта. Сви елементи столарије морају бити атестирани на захтеване карактеристике, атести морају бити важећи и издати од стране акрeditоване овлашћене институције. Отварање према шеми. Обрачун по комаду. |
|  | ПВЦ ПРОЗОРИ |
|  | 299/180 | ком | 4,00 |
|  | 256/180 | ком | 60,00 |
|  | 256/120 | ком | 4,00 |
|  | 299/60 | ком | 1,00 |
|  | 80/60 | ком | 1,00 |
|  | 180/64 | ком | 1,00 |
| 2 | ПВЦ светларници и улазна врата: Набавка материјала, израда и монтажа светларника и улазних врата од ПВЦ шестокоморних профила у белој боји. Профиле застаклити нискоемисионим трослојним термо пакетом са ламинираним памплеџ стаклима и испуном од криптона, д=6(3.3.1)+8+4+8+6(3.3.1)мм. Коефицијент пролаза топлоте: - за стакло Ugmax=0,7 W/m2*K - за оквир Ufmax= 1,3W/m2*K Врата и светларнике снабдети одговарајућим оковом и механизмима за отварање према шеми из стандардне каталошке производње. Израда и монтажа по детаљима одабраног произвођача усвојеним од пројектанта. Сви елементи столарије морају бити атестирани на захтеване карактеристике, атести морају бити важећи и издати од стране акрeditоване овлашћене институције.Отварање према шеми Обрачун по комаду. |
|  | ПВЦ ПОРТАЛИ |
|  | 200/442 | ком | 1,00 |
|  | 200/342 | ком | 3,00 |
|  | 113/342 | ком | 2,00 |
|  | ПВЦ ВРАТА |
|  | 256/224 | ком | 1,00 |
| VII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Израда и монтажа грађевинске лимарије од поцинкованог једнострано пластификованог лима д=0,55 мм у боји по избору пројектанта са пратећим деловима од поцинкованог флаха бојеног у тону лима. Обрачун по м'. |
|  | a) олучне вертикале | m' | 96,90 |
|  | b) олучне хоризонтале | m' | 96,80 |
|  | c) опшиви прозорских банака р.ш.=25-35 цм | m' | 235,00 |
|  | d) опшиви на крову | m1 | 54,80 |
| 2 | Покривање крова преко постојеће дрвене кровне конструкције термопанелима дебљине 12 цм са испуном од камене вуне у свему према упутству произвођача, боје и врсте коју одреди пројектант. У цену урачунати снегобрани и све опшивне лајсне, везе и обраде међусобно и са другим елементима за извођење комплетне позиције. Обрачун по м² косе кровне површине. | m² | 985,00 |
| VIII | МOLEРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Бојење унутрашњих површина зидова и плафона полудисперзивном бојом са претходним глетовањем и извођењем предрадњи. Обрачун по м² површина око новоуграђене фасадне столарије. | m² | 400,00 |
| 2 | Репарација постојећих металних врата и жалузина на трафостаници. Позиција обухвата фарбање бојом за метал са потребним предрадњама. Обрачун по ком. |
|  | a) врата | ком | 2,00 |
|  | b) жалузина | ком | 1,00 |
| МOLEРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Завршно чишћење објекта после завршетка свих радова (столарија, браварија, стакло, подови и др.). Обрачун по м² подне површине. | m² | 900,00 |
| 2 | Набавка и уградња застора по избору инвеститора на прозорима. Обрачун по м2. | m2 | 325,00 |
| X | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |
| 1 | Мерење отпора распростирања постојећег уземљивача и галванске непрекидности прихватног система. | пауш. | 1 |
| 2 | Испоручити и поставити укрсни комад 58х58 за везу трака-трака SRPS N.B4.936/III | ком. | 48 |
| 3 | Испоручити и поставити прихватну траку P20 (Fe/Zn трака 20x3mm) SRBS N.B4.901, на крову основне шкole | m | 350 |
| 4 | Испоручити и поставити траку P20 (Fe/Zn трака 20x3mm) SRBS N.B4.901, за спусне водове по зиду, од ивице крова до мерног споја. | m | 100 |
| 5 | Испоручити и поставити кутије за мерни спој | ком. | 8 |
| 6 | Испоручити и поставити траку P25 (Fe/Zn трака 25x4mm) SRBS N.B4.901 за израду земних уводника од мерног споја до темеља уземљивача. | m | 9 |
| 7 | Испоручити и поставити траку P25 (Fe/Zn трака 25x4mm) SRBS N.B4.901 за израду темељног уземљивача. | m | 20 |
| 8 | Испорука и постављање Т потпорних комада за причвршчивање спусне траке на зиду основне шкoлe. | ком. | 80 |
| 9 | Испорука и постављање Т потпорних комада за причвршчивање спусне траке на крову | ком. | 350 |
| 10 | Испорука и постављање одвода хоризонталних и вертикалних одвода-обујмица за олуке за уземљење као помоћних одвода. | ком. | 30 |
| 11 | Испорука и монтажа Л металних профила за маханичку заштиту земних уводника | ком. | 8 |
| 12 | Обележавање одвода, мерење отпора распростирања са издавањем записника о испитивању од стране регистрованог лица за тај посао. | пауш. | 1 |

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од

акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима

и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спрповоде се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Радољуб Стојчић, телефон: 064/8675204.

- Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана  од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

- Место извођења радова

Радови на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности" бруто површине 108,49 м2 и нето површине 95,39 м2 ће бити извођени у Куршумлији, општина Куршумлија, улица Топличка број 14, зграда Основне школе «Милоје Закић» у Куршумлији, категорије В и класификационог броја 126321, у Ул. Топличкој 14, на катастарској парцели бр. 1738 КО Куршумлија.

- Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију-

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javnenabavke@kursumlija.org, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Миљан Радосављевић, телефон 027/381-402 локал 30.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду могу, али не морају да изврше обилазак  локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију, али морају попунити, оверити и потписати образац који се односи на обилазак локације, а саставни је део конкурсне документације.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ОПШТИ ПОДАЦИ

Предмет Пројекта за извођење је енергетска санација дела зграде основне шкoлe „Милоје Закић“ у Куршумлији - фаза I, односно учионички блок. Подлоге за израду техничке документације Пројекта за извођење за енергетску санацију су:

• Решење о одобрењу за извођење радова на санацији дела зграде основне шкoлe „Милоје Закић“ у две фазе: фаза I – учионички блок спратности По+П+1 и фаза II – административни блок спратности П+М+1 на к.п. бр. 1738 КО Куршумлија, заводни број 01-351-52 од 16.05.2016. године.

• Идејни пројекат за енергетску санацију објекта Основне шкoлe “Милоје Закић” у ул. Топличка

бр. 14 у Куршумлији, кп. бр. 1738 КО Куршумлија – фаза I и фаза II, бр.23/16 од 27.04.2016. године

• Пројектни задатак Инвеститора

• Постојећа техничка документација – Главни пројекат грађевинског дела са статиком основне шкole у Куршумлији бр. 25/II -75 од 21.04.1976. године коју је израдило Предузеће за пројектовање у Прокупљу и Главни пројекат грађевинских и грађевинско-занатских радова за доградњу шкoлe „Милоје Закић“ – III фаза у Куршумлији коју је израдила ПО „ПРОКУПЉЕПРОЈЕКТ“ из Прокупља из 1985. године и на основу које је издато Одобрење за изградњу бр.05-351-72 од 22.07.1985. године.

• Важећи закони, технички прописи и нормативи за пројектовање и извођење који се тичу материје која се обрађује Предметни објекат је лоциран у Куршумлији, на парцели к.п. бр. 1738 КО Куршумлија која се широко отвара према улици Топличкој на југозападној страни и улици Стевана Првовенчаног на северозападној страни. Објекат је изломљеног габарита, бруто површине у основи 2777м2. Пројектом је предвиђена енергетска санација само учионичког блока, односно прве фазе у свему према Елаборату енергетске ефикасности. Пројектом енергетске санације предвиђени су радови на унапређењу термичког омотача објекта постављањем термоизолационог слоја на фасадним зидовима и таваници и заменом спољне столарије, као и замена кровног покривача.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Постојећи објекат основне шкole „Милоје Закић“ састоји се из три целине, спратности по фазама - По+П+1 за И фазу, П+М+1 за другу фазу и П+1 за трећу фазу. У тракту „У“ – учионички блок (I фаза) на приземљу и спрату смештене су учионице, кабинети, радионице и санитарне просторије, док подрумски простор постоји само у једном делу и садржи котларницу, радионицу, помоћне просторије и трафо станицу која представља једини негрејани простор унутар објекта.

Постојећи фасадни зидови су комбинација зидова од армираног бетона и пуне опеке са спољашње стране малтерисани продужним малтером и завршно обрађени фасадексом. Парапетни зидови су од

бетона д=12цм са постојећом термоизолацијом од стиропора која према постојећој пројектној документацији износи 3цм.

Постојећи кровни покривач је валовити салонит на дрвеној подконструкцији.

Конструкција према тавану је без термоизолационог слоја, са слојем блата дебљине 5цм преко

носеће АБ плоче.

Конструкције постојећих подова на тлу се задржавају због обима радова, додатних финансијских

трошкова, денивелације у поду и смањења парапета.

Постојећа фасадна столарија је већим делом са двоструким дрвеним прозорима застакљена

провидним стаклом дебљине 3мм. На делу степеништа постојећа столарија је од копилит стакла у „У“

профилима.

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Фасадна столарија

Пројектом је предвиђена демонтажа и замена постојеће фасадне столарије. У постојеће припремљене отворе уграђује се новопројектована фасадна столарија, спољашњи прозори су конструкције оквира и крила израђених од петокоморних ПВЦ профила у белој боји, Уф≤1.3 W /м2К,

снабдевени оковом и механизмима за отварање из стандардне каталошке производње застакљени

нискоемисионим трослојним стакло пакетом 4-8-4-8-4мм и испуном од криптона, Уг≤0.7 W /м2К. По обиму оквира и крила остварити потпуно дихтовање монтажом одговарајућих духтунг гума. Са споље стране уградити одговарајуће окапнице-солбанке од поцинкованог једнострано пластифицираног лима, а са унутрашње стране парапетне даске од ПВЦ-а или бојеног медијапана.

Израда и монтажа столарије врши се по детаљима одабраног специјализованог произвођача. Потребно је квалитет и захтеване карактеристике све уграђене столарије доказати атестом овлашћене

националне институције.

Постојећа копилит стакла на делу степенишног простора се због дотрајалости замењују зидом од

стаклених призми у одговарајућем везивном средству а према упутству одабраног произвођача.

Конструкцију спољних врата и портала у делу степенишног простора чини оквир од шестокоморних ПВЦ профила, Уф≤1.3 W /м2К у белој боји. Застакљивање вршити троструким нискоемисионим стакло пакетом са ламинираним памплеџ стаклима дебљине 6мм (3.3.1) и испуном од криптона, 6(3.3.1)-4-8-4-8-6 (3.3.1)мм, Уг≤0.7 W /м2К. Потребно је квалитет и захтеване карактеристике све уграђене столарије

доказати атестом овлашћене националне институције.

Спољашњи зидови

Пројектом је предвиђена на фасадним зидовима израда контактне фасаде од тврдих плоча камене вуне д=8.0 цм, два слоја лепка и мрежицом за армирање. Вуну типловати челичним типловима 4-5/м2.

Завршна обрада зидова је силиконским заглађеним малтером гранулације 2мм у тону постојеће

фасаде. Потребно је да се пре почетка радова изврши детаљна провера стања зидова. Све нестабилне делове малтера срушити и припремити зидове за израду контактне фасаде. Након уградње столарије потребно је обрадити спољне и унутрашње шпалетне.

На делу сокле, преко постојећег праног кулира (а у висини од минимално 40цм) нанети слој акрилне емулзије и израдити термоизолациону облогу од стиродура дебљине д=8цм преко лепка на бази полимера. Завршна обрада сокленог дела фасаде је кулирпластом. Дуж сваке фасаде на

максималним растојањима од 20м предвидети вертикалне прекиде ширине минимално 50цм од

камене вуне д=8цм типловане челичним котвама.

Кровни покривач

Постојећи кровни покривач од салонит плоча се демонтира заједно са свим опшивима од поцинкованог лима, хоризонталним и вертикалним олучним цевима. Потребно је извршити преглед постојеће кровне конструкције и заменити оштећене делове. Скидање, одлагање, транспорт и целокупно поступање са кровним покривачем извести у складу са законском регулативом која дефинише поступање са отпадом који садржи азбест.

Преко постојеће дрвене потконтрукције постављају се кровни панели са испуном од камене вуне

у свему према упутству одабраног произвођача. Са аспекта енергетске ефикасности захтевани највећи коефицијент пролаза топлоте крова изнад негрејаног простора износи Умах= 0,40 W /м2К односно мин дебљине 120мм или више, а све у складу са осталим захтевима (противпожарни и сл).

Пројекат заштите од пожара није предмет овог пројекта.

Потребно је да се сви опшиви и продори обраде типским елементима према детаљима произвођача панела тако да се добије водонепропусна кровна површина.

Међуспратна конструкција према тавану

У таванском простору предвиђена је термоизолација постављањем тврдо пресованих плоча

негориве камене вуне дебљине д=10цм преко слоја парне бране.

Подови

Све постојеће подне конструкције на тлу су задржане, због обима радова, једине измене постоје

код међуспратних конструкција изнад отвореног пролаза – део пода на делу изнад канала који протиче испод тракта „У“ објекта где је могуће поставити додатну термоизолацију са спољашње стране преграде. Подна конструкција изнад канала изолована је слојем стиродура дебљине д=12цм са завршном обрадом акрилним малтером.

Грађевинска лимарија

Комплетна постојећа грађевинска лимарија – вертикални и хоризонтални олуци, опшиви, солбанци – се демонтира. Предвиђена је израда и монтажа нове грађевинске лимарије, као постојеће, од поцинкованог једнострано пластификованог лима д=0,55 мм. Опшивање венца врши се алуминијумском ламперијом на потконструкцији у боји кровног панела.

Унутрашњи зидови и плафони

Унутрашње зидове и плафоне око новоуграђене столарије мoleрски обрадити дисперзивном бојом са потребним предрадњама.

У току извођења радова обавезно водити рачуна о примени важећих прописа, правилника и

елабората, како у погледу заштите на раду, тако и у погледу квалитета изведених радова. Целокупан

уграђени материјал мора испуњавати захтеве прописане законом и посебним прописима - СРПС, а

њихов квалитет доказан атестом произвођача, сертификатом референтне установе или одобрених

лабораторија.

Обавеза извођача радова је да све проблеме на градилишту решава у договору са надзорним органом, а према потреби да консултује и пројектанта.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

са проценом стабилности и носивости кровне конструкције постојећег објекта

којим се утврђује могућност извођења пројектованих радова

ОПШТИ ПОДАЦИ

Предмет Пројекта за извођење је енергетска санација дела зграде основне шкoлe „Милоје Закић“ у Куршумлији - фаза I, односно учионички блок. Пројектом су предвиђени радови на замени кровног покривача од азбест-цементних плоча – салонита. Нови кровни покривач је термоизолациони кровни панел са испуном од камене вуне д=12цм.

На основу постојеће пројектне документације – Статичког прорачуна О.Ш. „М. Закић“ Куршумлија коју је израдило Предузеће за пројектовање у Прокупљу 1976. године, постојећи кровни покривач анализиран је тежином од 26кг/м2.

Тежина новопројектованог покривача-кровног панела дебљине 120мм са испуном од камене

вуне је приближно исте тежине што значи да је кровна конструкција стабилна и нису потребна додатна

ојачања, односно нема додатног оптерећења на конструкцију услед промене типа кровног покривача. 	Приликом демонтаже постојећег кровног покривача потребно је извршити преглед постојеће дрвене кровне конструкције, уколико се утврди да постоје оштећени делови конструкције потребно је дате елементе заменити новим пројектованих димензија.

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Пројектом реконструкције кровне конструкције предвиђена је и уградња громобрана. За заштиту објекта од атмосферског пражњења предвиђена је громобранска инсталација типа Фарадејевог кавеза. 	Инсталацију чине кровни прихватни водови, одводни водови и земни уводници и уземљивачи. На крову су предвиђени прихватни водови од траке П20 Фе/Зн 20џ3мм постављени на потпорама СРПС Н.Б4-920П.

На истуреним деловима постављене су тракасте хватаљке Ц300 СРПС Н.Б4.902. Олуци на крову су повезани са прихватним водовима стезаљкама типа СРПС Н.Б4.908. Одводни водови су израђени од траке П30 Фе/Зн 20џ3мм која се учвршћује на зид потпорама Б120 СРПС. Одводни водови се повезују са прихватним водовима укрсним комадима, а завршавају се спајањем са раздвојником. Раздвојник Д, СРПС Н.Б4.932 употребиће се као мерни спој и поставиће се на зиду на висини 1.7м и повезаће се са одводним водовима и земним уводницима.

Постојећи земни уводници су од траке Фе/Зн 25џ4мм постављеним на зиду потпорама Д120 СРПС Н.Б4.925 и спојени са постојећим громобранским темељним уземљивачем.

Пројектом је предвиђена замена механичких заштита. Л профила земних уводника.

Вертикални олуци по којима нису монтирани одводи, морају бити уземљени при тлу и као такви служе као помоћни одводи. За уземљење објекта користе се постојећи уземљивач објекта. Након извођења радова потребно је измерити отпор распростирања постојећег уземљивача и галванску непрекидност прихватног система.

Одређивање нивоа заштите громобранске инсталације Према намени објект се класификује као: уобичајени објекат. Како се објекат налази у Куршумлији где је број дана са грмљавином у току године узет из изокерауничке карте СРПС Н.Б4.803 Тд=33. Према СРПС ИЕЦ 1024-1 одређен је ниво заштите од грома: ИИ. На основу овог нивоа заштите, ширина окца прихватног система је 10м, а растојање спусних проводника је 15м.

Прорачун нивоа заштите громобранске инсталације дат је у прилогу нумеричке документације.

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је

регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3)  Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4)  Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито

наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведе3не изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану  76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних пет година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015.година) реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 36.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на изградњи, реконструкцији, санацији и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина камион носивости минимум 10 т комада 1 лако доставно возило минималне носивости 1,5 т комада 1 атестирана фасадна скела 400 м2 грађевинска дизалица минималне носивости 500 кг комада 1 опрему за израду алуминијумске и ПВЦ столарије комплет

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

3)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 15 извршилаца, од чега: - најмање 13 радника грађевинске струке; - најмање 2 инжењера од којих је један инжењер грађевинске струке и поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: 400 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 (који мора да буде запослен на неодређено време код понуђача радова), а други инжењер електротехничке струке и поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије 450 (који може бити ангажован уговором о обављању привремених и повремених послова или другим уговором о радном ангажовању), а од којих ће један решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; - да ангажује лице са лиценцом за обављање послова безбедности и здраваља на раду или поседује уговор са правним лицем које поседује лиценцу за обављање послова безбедности и здраваља на раду; - да поседује сертификат ИСО 9001,14000 и 18000.

Доказ:

а) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и М-А образац)

в) Уговор о ангажовању лица са лиценцом за обављање послова безбедности и здраваља на раду или Уговор са правним лицем које поседује лиценцу за обављање послова безбедности и здраваља на раду и лиценцу лица ангажованог за обављање послова безбедности и здраваља на раду.

г) Доказ: извештај са последње сертификационе провере.

5) Поседовање атеста за готов производ

Понуђач мора да поседује атест за готов производ: ПВЦ-е и Алуминијумаску столарију на име понуђача,као и атест за угрђени материјал на основу Техничке спецификације

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поседовању атеста за готов производ: ПВЦ-е и Алуминијумску столарију на име понуђача,као и атест за угрђени материјал на основу Техничке спецификације ( Поглавље XVIII. Конкурсне документације).

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

3)Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

- НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда), на коверти је

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, преко писарнице општине Куршумлија, шалтер број 6, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова - Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", ЈН бр.86/2016, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 05.12.2016. године, до 12,00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, место извођења радова,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

10) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

11) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла

12) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Банкарска гаранција и писма о намерама банке морају бити издате са садржином предвиђеном у поглављу 12 конкурсне документације.

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- Образац изјаве о о поседовању атеста за готов производ: ПВЦ-е и Алуминијумску столарију на име понуђача,као и атест за угрђени материјал на основу Техничке спецификације,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са

свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 69), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми

која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, преко писарнице општине Куршумлија, шалтер број 6,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (радова) –  Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", ЈН бр. 86/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку (радова) –  Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", ЈН бр.86/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку (радова) –  Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", ЈН бр.86/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радова) –  Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", ЈН бр.86/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, а плаћање се врши на следећи начин:

30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 30% радова

30% уговорене вредности - по другој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 60% радова

30% уговорене вредности - по оканчаној ситуцији

10% - по  позитивном техничком прегледу објекта

Најкасније у року од 28 дана по пријему оверених ситуација, односно позитивном техничком прегледу објекта.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове - Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности" не може бити краћи од 24 месеци од дана позитивног техничког прегледа објекта, односно издавања употребне дозволе.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење радова не може бити  дужи од 45 дана, од дана увођења у посао.

Понуђач је у обавези да у оквиру понуде достави ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА - текстуално и табеларно.

Место извођења радова: Радови на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", бруто површине 108,49 м2 и нето површине 95,39 м2 ће бити извођени у Куршумлији, општина Куршумлија, улица Топличка број 14, зграда Основне школе «Милоје Закић» у Куршумлији, категорије В и класификационог броја 126321, у Ул. Топличкој 14, на катастарској парцели бр. 1738 КО Куршумлија.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније  пет дана од дана закључења уговора,  полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општинска управа општине Куршумлија. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције; Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 2) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке да изда банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од дана отварања понуда. 3) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум примопредаје радова, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Изабрани понуђач је дужан да достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла- Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року- Изабрани понуђач је у обавези да у тренутку примопредаје радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака које би могле да умање могућност коришћења објекта у гарантном року. Банкарска гаранција траје најмање онолико колико траје гарантни рок који је понуђач дао у оквиру понуде. По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 05.12.2016.године, у 12,30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, број просторије: 14, спрат 2.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у поступку отварања понуда.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

15.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“  у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail javnenabavke@kursumlija.org или факсом на број 027/381-785) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 86/2016".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће

његову понуду одбити као неприхватљиву.

18.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

У случају да су и после примене наведених додатних елемената критеријума две или више понуда у свему једнаке, уговор ће бити додељен по систему жребања.

Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.

Комисија за јавну набавку ће заказати место и време жребања и позвати опуномоћене представнике понуђача да присуствују жребању. Приликом жребања представници понуђача ће на посебним листовима унети име понуђача. Од чланова Комисије за јавну набавку се добијају идентичне коверте у које понуђачи стављају попуњене листове, коверте ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се насумице вршити одабир коверти понуђача и рангирње понуда према редоследу извалачења коверти, о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања.

Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће учествовати у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења  за озбиљност понуде;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона ( у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на        e-mail javnenabavke@kursumlija.org, факсом на број 027/381-785 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина

позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен  од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева зо поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА Извођење радова на адаптацији санитарних чворова у Основној школи "Милоје Закић"

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова - Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности",  без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку радова - Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", ЈН број 86/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова - Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности"

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | 30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 30% радова 30% уговорене вредности - по другој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 60% радова 30% уговорене вредности - по окончанчаној ситуацији 10% - по позитивном техничком прегледу објекта Најкасније у року од 28 дана по овери ситуација, односно позитивном техничком прегледу објекта |
| Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) |  |
| Рок извођења радова – исказати у календарским данима (не дужим од 45 дана од дана увођења у посао). |  |
| Гарантни рок (не краћи од 24 месеци) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, _____________________________________,

(Назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке радова - Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", бр 86/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона,_________________________________ (навести назив понуђача), као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

_________________________				  ___________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, ________________________________________________ (навести назив понуђача), као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача), дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач ________________________________________(навести назив понуђача) при састављању понуде за   јавну набавку радова - Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности" бр. 86/2016, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач __________________ _____________________ МП

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

.

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности"

Наручилац је: Општинска управа општине Куршумлија, са седиштем у Куршумлији, ул. Пролетерских Бригада бб, ПИБ 100622853, коју заступа Радољуб Видић (у даљем тексту: наручилац)

Извођач је:  ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, Телефон:............................Телефакс:.........................................кога заступа ....................................................... (у даљем тексту:извођач радова),

Наручилац жели да се изведу одређени радови који су познати као радови на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности".

ПОНУДА

Извођач је прегледао документацију наведену у Прилогу који сачињава саставни део овог Уговора и нуди се да изведе радове у складу са Уговором за износ од     __________________ (бројкама) _______________________________ (словима), без обрачунатог ПДВ-а.

Наручилац може да ову понуду, коју је Извођач поднео у два потписана оригинална примерка, прихвати потписивањем и враћањем Извођачу једног примерка оригинала до ____________ (датум).

Извођачу је познато да Наручилац није у обавези да прихвати најнижу или било коју другу понуду примљену за извођење радова.

Потпис:_____________________________

Датум: _____________________________

Име: _______________________________

који је овлашћен да потписује у име (назив организације):

Својство: ___________________________

ПРИХВАТАЊЕ

Наручилац својим потписом испод овог текста потврђује да је прихватио понуду Извођача и да пристаје да за извођење Радова Извођачу плати у складу са Уговором. Овај Уговор ступа на снагу оног дана када Извођач прими оригинални примерак овог документа који је потписан од стране Наручиоца.

Потпис: ____________________________

Датум: _____________________________

Име: _______________________________

који је овлашћен да потписује у име (назив организације):

Својство: ___________________________

____________________________________

ПРИЛОГ

Овај прилог сачињава саставни део Уговора.

(Напомена: Извођач уноси следеће податке, изузев ставки за које су унети услови Наручиоца пре подношења понуде)

| Ставка | Члан | Подаци |
| --- | --- | --- |
| Документи који сачињавају саставни део Уговора по реду првенства | 1.1.1 |  |
|  |  | Ознака Документа |
| Документ (избрисати ако не важи) |  | ___________________________________ |
| Уговор |  | ___________________________________ |
| Посебни услови |  | ___________________________________ |
| Општи услови |  | ___________________________________ |
| Понуда у складу са предмером радова |  |  |
| Предмер и предрачун |  | ___________________________________ |
| Пројекат за грађевинску дозволу-дигитални облик |  |  |
| Пројекат за извођење- штампани и дигитални облик |  |  |
| Рок за завршетак | 1.1.9 | Рок за извођење радова не може бити дужи од 45 дана, од дана увођења у посао. |
| Меродавно право | 1.4 | Право Републике Србије |
| Језик | 1.5 | Српски језик |
| Обезбеђење приступа градилишту | 2.1 | Датум почетка |
| Име и адреса представника Наручиоца (ако су познати) | 3.2 | Општинска управа општине Куршумлија, Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија |
| Средство обезбеђења за добро извршење посла: | 4.4 | Банкарска гаранција |
| Износ | 4.4 | 10 % од укупне вредности Уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 дана дужи од дана отварања понуда. |
| Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року | 4.4.1 | Банкарска гаранција |
| Износ | 4.4.1 | 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. |

| Ставка | Подклаузула | Подаци |
| --- | --- | --- |
| Динамички план радова: |  |  |
| Рок за подношење | 7.2 | У тренутку подношења понуде. |
| Образац | 7.2 | Текстуално и табеларно |
| Износ који је платив због неизвршавања | 7.4 | 0,5 % на дан до највише 10% износа наведеног у Уговору без обрачунатог ПДВ-а. |
| Рок за пријаву недостатака(Гарантни рок) | 9.1 и 1.5 | _________ месеца од дана наведеног у саопштењу из члана 8.2 |
| Поступак вршења Измена |  |  |
| Тарифе за додатне радове | 10.2 | Највише до 5 % укупне вредности Закљученог Уговора. |
| Вредновање радова |  |  |
| Паушална цена | 11.1 | ______________________(појединости) |
| Паушална цена са ценовником | 11.1 | ______________________(појединости) |
| Паушална цена са предмером | 11.1 | ______________________(појединости) |
| Поновно мерење са тендерским предмером | 11.1 | ______________________(појединости) |
| Надокнадиви трошкови | 11.1 | ______________________(појединости) |

| Ставка | Члан | Подаци |
| --- | --- | --- |
| Проценат гарантног депозита | 11.3 | 0% |
| Валута плаћања | 11.7 | Цена је исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. |
| Каматна стопа | 11.8 | Законска затезна камата. |
| Осигурања | 14.1 | а) за губитак и оштећење Радова, Материјала, Постројења и Опреме Извођача, б) од одговорности за губитак, оштећење, смрт или повреду трећих лица или њихове имовине као последица извршавања Уговора од стране Извођача, укључујући и одговорност Извођача за штету нанету имовини Наручиоца мимо Радова, и ц) од одговорности обе Стране и било ког представника Наручиоца за смрт или повреду особља Извођача, уколико до тога није дошло због немара на страни Наручиоца, Представника Наручиоца или њихових радника. |
| Врста покрића | Осигурани износ | Изузећа |
| Радови, материјали, постројења и таксе | Износ наведен у Уговоу + 15% | _______________________________ |
| Опрема Извођача | Пуна цена замене | _______________________________ |
| Повреда лица и имовинска штета | ______________ | _______________________________ |
| Радници | ______________ | _______________________________ |
| Остало | ______________ | _______________________________ |
| Арбитража |  |  |
| Правила | 15.3 | Право Републике Србије |
| Одређујући орган | 15.3 | Привредни суд у Нишу |
| Место арбитраже | 15.3 | Република Србија, Ниш |

Наручилац мења по потреби

| Садржај |
| --- |
| ДЕО 1: ОПШТИ УСЛОВИ |  |
| Опште одредбе | 1 |
| Дефиниције | 1.1 |
| Тумачење | 1.2 |
| Приоритет документације | 1.3 |
| Меродавно право | 1.4 |
| Комуникације | 1.5 |
| Законске обавезе | 1.6 |
| Наручилац | 2 |
| Обезбеђење градилишта | 2.1 |
| Дозволе и лиценце | 2.2 |
| Упутства Наручиоца | 2.3 |
| Одобрења | 2.4 |
| Представник Наручиоца | 3 |
| Овлашћено лице | 3.1 |
| Представник Наручиоца | 3.2 |
| Извођач | 4 |
| Опште обавезе | 4.1 |
| Представник Извођача | 4.2 |
| Подуговарање | 4.3 |
| Средство обезбеђења за добро извршење | 4.4 |
| Пројектовање од стране извођача | 5 |
| Пројекти Извођача | 5.1 |
| Одговорност за пројекте | 5.2 |
| Одговорности наручиоца | 6 |
| Одговорности наручиоца | 6.1 |
| Рок за завршетак | 7 |
| Извођење радова | 7.1 |
| Програм | 7.2 |
| Продужење рока | 7.3 |
| Закаснели завршетак | 7.4 |
| Примопредаја | 8 |
| Завршетак | 8.1 |
| Обавештење о примопредаји | 8.2 |
| Отклањање недостатака | 9 |
| Отклањање недостатака | 9.1 |
| Откривање и испитивање | 9.2 |
| Измене и захтеви | 10 |
| Право на Измене | 10.1 |
| Вредновање Измена | 10.2 |
| Благовремено упозорење | 10.3 |
| Право на Захтев | 10.4 |
| Поступак Измена и Захтева | 10.5 |
| Уговорна цена и плаћање | 11 |
| Вредновање Радова | 11.1 |
| Месечни обрачун | 11.2 |
| Привремене ситуације | 11.3 |
| Исплата прве половине Гарантног депозита | 11.4 |
| Исплата друге половине Гарантног депозита | 11.5 |
| Окончана ситуација | 11.6 |
| Валута | 11.7 |
| Кашњење у плаћању | 11.8 |
| Неизвршење обавеза | 12 |
| Неизвршење од стране Извођача | 12.1 |
| Неизвршење од стране Наручиоца | 12.2 |
| Несолвентност | 12.3 |
| Плаћање по раскиду | 12.4 |
| Ризик и одговорност | 13 |
| Извођачево старање о Радовима | 13.1 |
| Виша Сила | 13.2 |
| Осигурање | 14 |
| Покриће | 14.1 |
| Аранжмани осигурања | 14.2 |
| Пропуст да се изврши осигурање | 14.3 |
| Решавање спорова | 15 |
| Адјудикација | 15.1 |
| Обавештење о незадовољству | 15.2 |
| Арбитража | 15.3 |
| ДЕО 2: ПОСЕБНИ УСЛОВИ |  |
| Дефиниције | 1.1.2, 1.1.3, 1.1.7 и 1.1.19 |
| Овлашћено лице | 3.1 |
| Средство обезбеђења за добро извршење | 4.4 |
| Пројекти Извођача | 5.1 |
| Одговорност за пројекте | 5.2 |
| Програм | 7.2 |
| Отклањање недостатака | 9.1 |
| Откривање и испитивање | 9.2 |
| Кашњење у плаћању | 11.8 |

ОПШТИ УСЛОВИ

- Опште одредбе

  - Дефиниције

Речи и изрази који се користе у ниже дефинисаном уговору имају значење које им је овде дато, осим када контекст изискује друкчије значење:

Уговор

1.1.1	"Уговор" представља Споразум и сву осталу документацију наведену у Прилогу.

1.1.2	"Спецификације" представљају документ који је наведен у Прилогу и који садржи захтеве Наручиоца у погледу пројектовања које врши Извођач, ако је предвиђено, и све Измене у том документу.

1.1.3	"Цртежи" представљају цртеже Наручиоца Радова према списку у Прилогу и све Измене у тим цртежима.

Лица

1.1.4	"Наручилац" представља лице које је именовано у Споразуму и правне следбенике тог лица, али не и његове цесионаре (уколико се Извођач с тим није сагласио).

1.1.5	"Извођач" представља лице које је именовано у споразуму и правне следбенике тог лица, али не и његове цесионаре (уколико се Наручилац с тим није сагласио).

1.1.6	"Страна" представља било Наручиоца или Извођача.

Датуми, време и рокови

1.1.7	"Датум почетка" представља 14. дан од датума када је Споразум ступио на снагу, или било који други датум који је договорен између страна.

1.1.8	"дан" представља календарски дан.

1.1.9	"Рок за завршетак" представља рок за завршетак радова који је наведен у Прилогу (или који је продужен у складу са чланом 7.3) рачунато од Датума почетка.

Новац и плаћања

1.1.10 "Трошак" представљају све трошкове који је Извођач оправдано имао (или ће имати), било на или ван градилишта, укључујући и режијске и сличне трошкове, али који не укључују и добит.

Остале дефиниције

1.1.11 "Опрема извођача" представља све апарате, машине, возила, објекте и остале ствари које су потребне за извођење радова, али без материјала или постројења.

1.1.12 "Земља" представља земљу у којој се налази Градилиште.

1.1.13 "Обавезе Наручиоца" представљају оне ствари које су наведене у члану 6.1.

1.1.14 ''Виша Сила" представља некакав изузетан догађај или околност која је ван контроле Страна, против које та Страна објективно није могла да се обезбеди пре закључивања уговора, коју по њеном настанку та страна објективно није могла да избегне или савлада, и која се у битној мери не може приписати другој страни.

1.1.15 "Материјали" представљају ствари било које врсте (осим Постројења) које сачињавају или ће сачињавати део основних радова.

1.1.16 "Постројење" представља машине и апарате који сачињавају или ће сачињавати део основних радова.

1.1.17 "Градилиште" представља место које је обезбедио Наручилац за извођење радова и свако друго место које је уговором предвиђено као део Градилишта.

1.1.18 "Измена" представља измену спецификација и/или цртежа (ако постоје) коју је Наручилац наложио у складу са чланом 10.1.

1.1.19 "Радови" представљају сав рад и пројектовање (евентуално) које врши Извођач, укључујући и привремене радове и све Измене.

1.2 Тумачења

Речи које указују на лица или стране укључују привредна друштва и организације. Речи које указују на једнину или један род укључују множину или неки други род, зависно од контекста.

1.3 Приоритет документације

Документи који сачињавају Уговор сматрају се узајамно објашњивим. У случају двосмислености или неусаглашености докумената, Наручилац Извођачу издаје сва потребна упутства, с тим што се приоритет одређује по списку из Прилога.

1.4 Меродавно право

Меродавно уговорно право се наводи у Прилогу.

1.5 Комуникације

Кад год је предвиђено давање или издавање обавештења, упутства или осталих комуникација било ком лицу, то се чини у писаној форми на језику који је наведен у Прилогу, уколико другачије није предвиђено, и не може се са тим одуговлачити нити може бити неоправдано ускраћено.

1.6 Законске обавезе

Извођач се обавезује да поступа у складу са законима земаља у којима се обављају активности. Извођач се обавезује да даје сва обавештења и да плаћа све накнаде и сличне трошкове у вези са Радовима.

2. Наручилац

2.1 Обезбеђење Градилишта

Наручилац се обавезује да обезбеди Градилиште и право приступа истом у времену наведеном у Прилогу.

2.2	Дозволе и лиценце

Наручилац се обавезује да на захтев Извођача, Извођачу пружи помоћ у подношењу захтева за дозволе, лиценце или одобрења који су потребни за Радове.

2.3	Упутства Наручиоца

Извођач се обавезује да поступа у складу са упутствима које Наручилац буде издао у вези са Радовима, укључујући и обуставу радова у целини или делимично.

2.4	Одобрења

Никакво одобрење или сагласност или уздржавање од коментара од стране Наручиоца или • Представника Наручиоца не може да утиче на обавезе Извођача.

- Представник Наручиоца

3.1 Овлашћено лице

Једном члану особља Наручиоца издаје се овлашћење да делује у његово име. Име тог лица наводи се у Прилогу или га Наручилац на неки други начин саопштава Извођачу.

3.2 Представник Наручиоца

Наручилац такође може да ангажује неку фирму или појединца за извршавање одређених обавеза. Назив односно име привредног друштва или лица именованог за вршење таквих дужности може да се наведе у Прилогу или да се Извођачу саопштава с времена на време. Наручилац се обавезује да Извођача обавести о обавезама и овлашћењима представника Наручиоца.

- Извођач

4.1 Опште обавезе

Извођач се обавезује да Радове изведе добро и у складу са Уговором. Извођач се обавезује да обезбеди сав надзор, радну снагу, материјале, постројења и опрему Извођача који буду потребни. Сав материјал и постројења који се налазе на градилишту сматрају се власништвом Наручиоца.

4.2 Представник Извођача

Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе на сагласност име и податке о лицу које је овлашћено да прима налоге у име Извођача.

4.3 Подуговарање

Извођач нема право да радове у целини уступи подизвођачима. Извођач нема право да уступи било који део радова подизвођачима без сагласности Наручиоца.

4.4 Средство обезбеђења за добро извршење посла

Ако је то наведено у Прилогу, Извођач се обавезује да у року од 14 дана од Датума почетка, Наручиоцу поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, која је издата у форми и од стране трећег лица, одобреној од стране Наручиоца.

- Пројектовање од стране Извођача

5.1 Пројекти Извођача

Изводач се обавезује да изврши пројектовање у предвиђеном обиму који је наведен у Прилогу. Извођач се обавезује да Наручиоцу одмах поднесе све пројекте које буде припремио. У року од 14 дана од пријема, Наручилац саопштава своје примедбе или ако неки пројект није у складу са Уговором, одбија такав пројект са образложењем. Извођач не може да изгради било који елемент основних радова који је он пројектовао у року од 14 дана од подношења пројекта Наручиоцу или ако је пројект тог елемента био одбијен. Одбијени пројекат мора да се одмах исправи и поново поднесе. Извођач се обавезује да поново поднесе све пројекте на које су биле стављене примедбе након што је поступио у складу са тим примедбама у потребној мери.

5.2 Одговорност за пројекте

Извођач остаје одговоран за понуђене пројекте и пројекте предвиђене овим чланом, који морају да буду употребљиви у сврхе предвиђене Уговором, као и за кршење било ког патентног или ауторског права у вези истих. Наручилац је одговоран за Спецификације и Цртеже.

- Одговорност Наручиоца

6.1 Одговорности Наручиоца

У овом Уговору, одговорности Наручиоца односе се на:

а) рат, непријатељства (без обзира да ли је рат објављен или не), инвазију и деловање страних непријатеља у земљи,

б) побуну, тероризам,револуцију, устанак, војну или узурпирану власт или грађански рат у земљи,

ц) метеже или нереде који нису изазвани од стране особља и других радника Извођача и који утичу на Градилиште и/или Радове,

д) јонизујуће зрачење или радиоактивна загађеност изазвана нуклеарним горивом или радиоактивним отпадом од нуклеарног горива, радиоактивне експлозиве или остале опасне особине било којег нуклеарног склопа или компоненте таквог склопа, осим у мери у којој је можда Извођач одговоран за коришћење радиоактивног материјала,

е) ударни таласи изазвани авионима или осталим летилицама који се крећу брзином звука или надзвучним брзинама,

ф) коришћење од стране Наручиоца или заузимање било ког дела радова у случајевима који нису Уговором предвиђени,

г) пројекте било ког дела радова које је припремило особље Наручиоца или су то учинила лица за која је Наручилац одговоран,

х) дејство природних сила на градилиште и/или радове, које је било непредвидиво и против којег искусни Извођач објективно није био у могућности да предузме мере предострожности,

и) Вишу Силу,

ј) обуставу из члана 2.3, уколико до ње није дошло кривицом Извођача,

к) свако неизвршавање обавеза од стране Наручиоца,

л) физичке препреке или физичке услове, осим климатских, на које се наиђе на градилишту током извођења Радова, које искусни Извођач објективно није могао да предвиди, а које је Извођач одмах саопштио Наручиоцу,

м) свако одлагање или поремећај који је изазван било којом Изменом,

н) било коју измену меродавног права до које дође после датума подношења понуде,

о) губитке који проистичу из права Наручиоца да му се стални радови изведу на, преко, испод или кроз било које земљиште и да запоседне то земљиште за сталне радове, и

п) штету која је неминовна последица обавеза Извођачада изведе радове и отклони недостатке.

- Рок завршетка

7.1 Извођење Радова

Извођач се обавезује да приступи извођењу радова на Датум почетка, експедитивно и без одлагања, и да Радове заврше у року за завршетак.

7.2 Програм

Извођач се обавезује да у року који је наведен у Прилогу Наручиоцу достави програм Радова по обрасцу који је наведен у Прилогу.

7.3 Продужење рока

У складу са чланом 10.3, Извођач има право на продужење рока за завршетак ако касни или ће да касни кривицом Наручиоца.

По пријему захтева Извођача, Наручилац разматра приложено образложење и по потреби продужава рок за завршетак.

7.4 Закаснели завршетак

Ако Извођач не заврши радове у року за завршетак, његова једина обавеза према Наручиоцу због таквог кашњења односи се на исплату износа прецизираног у Прилогу за сваки дан закашњења.

- Примопредаја

8.1 Завршетак

Извођач може да Наручиоца обавести када буде сматрао да су радови завршени.

8.2 Обавештење о примопредаји

Наручилац може да обавести Извођача да су радови спремни за примопредају иако нису у потпуности завршени, при чему наводи датум примопредаје.

Наручилац прима радове по давању таквог обавештења. Извођач се обавезује да изведе преостале радове и да сходно члану 9 рашчисти Градилиште.

- Отклањање недостатака

9.1 Отклањање недостатака

Наручилац има право да било кад пре истека рока наведеног у Прилогу Извођачу пријави све недостатке или незавршене радове. Извођач се обавезује да без икаквог трошка на терет Наручиоца отклони све недостатке који су последица из пројеката Извођача, Материјала, Постројења или израде који нису били у складу са Уговором.

Трошкови отклањања недостатака који су последица других околности утврђују се као Измене. У случају да Извођач не отклони било који недостатак или не заврши преостале радове у примереном року од пријаве тих недостатака, Наручилац има право да обави сав потребан рад о трошку Извођача.

9.2 Откривање и испитивање

Наручилац има право да наложи откривање и/или испитивање било ког дела радова. Уколико се не утврди да пројекти Извођача, Материјали, Постројења или израда нису у складу са Уговором, Извођач има право на накнаду за такво откривање и/или испитивање као Измене у складу са чланом 10.2.

- Измене и потраживања

10.1	Право на Измене

Наручилац има право да наложи вршење Измена.

10.2	Вредновање Измена

Измене се вреднују како следи:

а) паушално по договору између Страна, или

б) тамо где је то одговарајуће, према ценама из Уговора, или

ц) ако нема прикладних цена, цене из Уговора се користе као основица вредновања, или ако је то неодговарајуће

д ) по новим прикладним ценама које буду договорене или које Наручилац сматра одговарајућим, или

е) ако тако наложи Наручилац, по ценама за додатне радове из Прилога о којима Извођач води евиденцију у вези утрошеног времена, Опреме Извођача и коришћених Материјала.

10.3 Благовремено упозорење

Било која Страна се обавезује да другу страну упозори чим постане свесна околности које би могле да успоре или поремете извођење Радова или из којих би могли да произађу додатни Захтеви за додатним плаћањима. Извођач се обавезује да предузме све разумне мере како би се такви утицаји свели на минимум.

Право Извођача на продужење Рока за завршетак или додатно плаћање ограничено је на рок и плаћање који би важили да је он одмах поднео обавештење и предузео све разумне мере.

10.4 Право на Захтев

Ако Извођач буде изложен Трошковима кривицом Наручиоца, он има право на накнаду тих Трошкова. Ако се кривицом Наручиоца укаже потреба за вршењем Измена Радова, то ће се третирати као Измена.

10.5 Поступак измена и потраживања

Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе вредност Измена и Захтева по ставкама у року од 28 дана од пријема налога или догађаја из којег произилази Захтев. Наручилац врши проверу и евентуално одобрава дотичну вредност или је сам одређује.

- Уговорна цена и плаћање

11.1 Вредновање Радова

Радови се вреднују на начин наведен у Прилогу, у складу са чланом 10.

11.2 Месечни обрачун

Извођач има право на месечно плаћање:

а)	вредности изведених Радова,

б)	процента вредности Материјала и Постројења испоручених на Градилишту у разумном року, који је наведен у Прилогу, са евентуално доспелим додацима или одбицима.

Извођач сваког месеца подноси Наручиоцу извештај наводећи износе на које има право по сопственом мишљењу.

11.3 Привремене ситуације

У року од 28 дана од пријема сваког обрачуна, Наручилац исплаћује Извођачу износ који је наведен у обрачуну, умањен за Гарантни депозит по стопи из Прилога и за било који износ који Наручилац није одобрио са образложењем. Наручилац није у обавези да исплати било који износ који је раније сматрао плативим Извођачу.

Наручилац има право да ускрати плаћање ситуације све док не прими гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 4.4 (ако је предвиђена).

11.4 Исплата прве половине Гарантног депозита

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати половину Гарантног депозита у року од 14 дана од издавања обавештења у складу са чланом 8.2.

11.5 Исплата друге половине Гарантног депозита

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати остатак Гарантног депозита у року од 14 дана од било истека рока наведеног у Прилогу или отклањања пријављених недостатака или завршавања преосталих радова, како је то предвиђено чланом 9.1, зависно од последње насталог случаја.

11.6 Окончана ситуација

У року од 42 дана од последње насталог случаја из члана 11.5, Извођач подноси Наручиоцу коначни обрачун са пратећом документацијом која је Наручиоцу оправдано потребна да би утврдио коначну уговорну вредност.

У року од 28 дана од подношења коначног обрачуна, Наручилац исплаћује доспели износ извођачу. Ако Наручилац не буде сагласан са било којим делом коначног обрачуна, он је дужан да своје неслагање образложи приликом исплате.

11.7 Валута

Плаћање се врши у валути која је наведена у Прилогу.

11.8 Кашњење у плаћању

Извођач има право на затезну камату по стопи наведеној у Прилогу за сваки дан кашњења Наручиоца у плаћању по истеку предвиђеног рока за плаћање.

- Неизвршавање обавеза

12.1 Неизвршење од стране Извођача

Ако Извођач напусти радове, одбије или не изврши валидно упутство Наручиоца или не поступа експедитивно и без застоја или ако упркос писаној притужби крши своје уговорне обавезе, Наручилац има право да га упозори са позивом на овај члан и наводећи учињени прекршај.

Ако Извођач не предузме одговарајуће мере за исправљање прекршаја у року од 14 дана од пријема упозорења, Наручилац има право да раскине уговор са отказним роком од 21 дан. Извођач потом напушта Градилиште и за собом оставља Материјале и Постројења, као и сву Опрему Извођача чије је коришћење до завршетка радова Наручилац наложио у отказу.

12.2 Неизвршење од стране Наручиоца

Ако Наручилац не изврши исплату у складу са уговором или упркос писаној притужби крши своје уговорне обавезе, Извођач има право да га упозори са позивом на овај члан и наводећи учињени прекршај. Ако прекршај не буде исправљен у року од 7 дана од пријема упозорења од стране Наручиоца, Извођач има право да обустави извођење Радова у целини или делимично.

Ако прекршај не буде исправљен у року од 28 дана од пријема упозорења од стране Наручиоца, Извођач има право да раскине уговор са отказним роком од 21 дан. Извођач се потом повлачи са Градилишта.

12.3 Несолвентност

Ако било која Страна буде проглашена несолвентном у складу са меродавним законом, друга Страна има право да Уговор одмах раскине подношењем отказа. Извођач потом напушта градилиште остављајући за собом, у случају његове несолвентности, сву Опрему Извођача чије је коришћење до завршетка радова Наручилац наложио у отказу.

12.4 Плаћање по раскиду

По раскиду, Извођач има право на исплату неисплаћеног дела вредности изведених Радова и Материјала и Постројења испоручених на Градилишту, са корекцијом за:

а) износе на које Извођач има право у складу са чланом 10.4,

б) износе на које Наручилац има право,

ц) ако је Наручилац раскинуо уговор у складу са чланом 12.1 или 12.3, он има право на износ који одговара 20% вредности делова Радова који нису били изведени до дана раскида,

д) ако је Извођач раскинуо уговор у складу са чланом 12.2 или 12.3, он има право на накнаду трошкова везаних за обуставу и напуштање Градилишта и износ који одговара 10% вредности делова радова који нису били изведени до дана раскида.

Нето доспела разлика се исплаћује или враћа у року од 28 дана од подношења отказа.

- Ризик и одговорност

13.1 Извођачево старање о Радовима

Извођач сноси потпуну одговорност за старање о Радовима од Датума почетка до датума обавештења из члана 8.2.

Одговорност потом прелази на Наручиоца. У случају да током наведеног периода дође до настанка губитка или штете у Радовима, Извођач се обавезује да надомести такав губитак или штету, тако да Радови буду у складу са Уговором.

Уколико до губитка или штете није дошло кривицом Наручиоца, Извођач се обавезује да обештети Наручиоца, друге извођаче Наручиоца, заступнике и раднике за губитке или штету насталу у Радовима и за све Захтеве или Трошкове у вези са Радовима, а који су настали због кршења Уговора у виду немара или других прекршаја учињених од стране Извођача, његових заступника или радника.

13.2 Виша Сила

Ако било која Страна буде или ће бити онемогућена Вишом Силом да извршава своје обавезе, дотична Страна је обавезна да о томе одмах обавести другу Страну. По потреби, Извођач обуставља извођење Радова и врши демобилизацију своје опреме у обиму који је договорен са Наручиоцем.

Ако дејство Више Силе траје дуже од 84 дана, било која Страна има право да раскине Уговор са отказним роком од 28 дана.

По раскиду, Извођач има право на исплату разлике у вредности изведених Радова и Материјала и Постројења испоручених на Градилишту, са корекцијом за:

а) све износе на које Извођач има право у складу са чланом 10.4,

б) Трошкове везане за обуставу и напуштање Градилишта,

ц) све износе на које Наручилац има право.

Нето доспела разлика се исплаћује или враћа у року од 28 дана од подношења отказа.

- Осигурање

14.1 Покриће

Извођач се обавезује да пре почетка извођења радова изврши и надаље одржава заједничко осигурање у име Страна:

а) за губитак и оштећење Радова, Материјала, Постројења и Опреме Извођача,

б) од одговорности за губитак, оштећење, смрт или повреду трећих лица или њихове имовине као последица извршавања Уговора од стране Извођача, укључујући и одговорност Извођача за штету нанету имовини Наручиоца мимо Радова, и

ц) од одговорности обе Стране и било ког представника Наручиоца за смрт или повреду особља Извођача, уколико до тога није дошло због немара на страни Наручиоца, Представника Наручиоца или њихових радника.

14.2 Аранжмани осигурања

Сва осигурања морају да буду у складу са условима из Прилога. Осигуравачи и услови осигурања подлежу одобрењу Наручиоца. Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе доказ о томе да су све полисе осигурања на снази и да су премије плаћене.

Стране заједнички задржавају сав новац примљен од осигуравача у вези губитака или оштећења радова и користе га за санирање губитака или штете или као обештећење за несаниране губитке или штету.

14.3 Пропуст да се изврши осигурање

Ако извођач не изврши или не одржава било које осигурање из претходних чланова или не поднесе ваљане доказе, полисе или признанице, Наручилац има право да без утицаја на било које своје друго право, изврши осигурање које покрива такво неизвршавање и плати доспеле премије и да исте поврати као одбитак од износа који су плативи Извођачу.

- Решавање спорова

15.1 Адјудикација

У случају настанка било каквог спора између Извођача и Наручиоца у вези са Уговором, укључујући вредновање које изврши и одлуке које донесе Наручилац, и исти не буде решен на пријатељски начин, било која Страна има право да спор поднесе на одлучивање у складу са приложеним Правилима за одлучивање у споровима (у даљем тексту: "Правила"). Адјудикатор је лице које су стране споразумно одредиле. Ако не дође до споразума, Адјудикатор се одређује у складу са Правилима.

15.2 Обавештење о незадовољству

Ако нека Страна буде незадовољна одлуком Адјудикатора или ако одлука не буде донета у року предвиђеним Правилима, она може да поднесе обавештење о незадовољству са позивом на овај члан у року од 28 дана од пријема одлуке или истека рока за доношење одлуке. Ако се обавештење о незадовољству не поднесе у предвиђеном року, одлука постаје коначна и за стране обавезујућа. Ако обавештење о незадовољству буде поднето у предвиђеном року, одлука је обавезујућа за обе стране и оне морају да одмах поступе у складу с њом, уколико одлука не буде измењена од стране арбитра.

15.3 Арбитража

Спор у вези којег је поднето обавештење о незадовољству коначно решава арбитар по правилима наведеним у Прилогу. Ако се не постигне споразум, арбитра одређује орган који је наведен у Прилогу. Расправа се одржава у месту које је наведено у Прилогу и на језику који је наведен у члану 1.5.

Посебни услови –

Додатне одредбе

Општи услови се мењају и допуњују укључивањем следећих додатних услова:

Ако ништа није наведено не примењују се никакви додатни услови.

| Став | Додатни општи услов |
| --- | --- |
| Члан 1.1.2. | Не примењује се |
| Члан 1.1.3 | „Цртежи“ представљају Пројекат за грађевинску дозволу-дигитални облик и Пројекат за извођење- штампани и дигитални облик |
| Члан 1.1.7 | „Датум почетка“ представља датум увођења у посао. |
| Члан 1.1.19 | „Радови“ не представљају пројектовање које врши Извођач. |
| Члан 3.1 | Наручилац ће у писаној форми издати овлашћење лицу које ће деловати у име Наручиоца. |
| Члан 4.4. | Рок од 14 дана мења се и гласи 7 дана од датума потписивања Уговора. Додаје се члан 4.4.1: Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и гласи : Изабрани понуђач је у обавези да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака које би могле да умање могућност коришћења објекта у гарантном року. Банкарска гаранција траје најмање онолико колико траје гарантни рок који је понуђач дао у оквиру понуде. |
| Члан 5.1 | не примењује се |
| Члан 5.2 | не примењује се |
| Члан 7.2 | Термин „Програм“ мења се и гласи „Динамички план радова“. Члан 7.2 „Извођач се обавезује да у року који је наведен у Прилогу Наручиоцу достави програм Радова по обрасцу који је наведен у Прилогу“ мења се и гласи“ Извођач се обавезује да у року који је наведен у Прилогу Наручиоцу достави Динамички план Радова на обрасцу који није прописан, у текстуалном и табеларном облику. |
| Члан 9.1 | Члан 9.1 став 1 реченица „Извођач се обавезује да без икаквог трошка на терет Наручиоца отклони све недостатке који су последица из пројеката Извођача, Материјала, Постројења или израде који нису били у складу са Уговором“ мења се и гласи: „Извођач се обавезује да без икаквог трошка на терет Наручиоца отклони све недостатке који су последица одступања од пројекта, материјала, постројења или израде који нису били у складу са Уговором.“ |
| Члан 9.2 | Не примењује се у делу који се односи на пројекат Извођача. |
| Члан 11.2 | Не примењује се |
| Члан 11.3 | Мења се и гласи: „Наручилац исплаћује Извођачу по привременим ситуацијама, на следећи начин: 30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 30% радова 30% уговорене вредности - по другој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 60% радова Најкасније у року од 28 дана по овери ситуација“. |
| Члан 11.4 | Не примењује се |
| Члан 11.5 | Не примењује се |
| Члан 11.6 | Мења се и гласи: „Наручилац исплаћује Извођачу по окончаној ситуацији на следећи начин: 30% уговорене вредности - по достави оверене окончанчане ситуације и 10% - по позитивном техничком прегледу објекта Најкасније у року од 28 дана по овери окончане ситуације, односно позитивном техничком прегледу објекта“. |
| Члан 11.8 | Члан 11.8 мења се и гласи: Извођач има право на законску затезну камату за сваки дан кашњења Наручиоца у плаћању по истеку предвиђеног рока за плаћање. |
| Члан 15.3 | Члан 15.3 мења се и гласи: Арбитража Сви спорови ће се решавати споразумно, а ако се не постигне споразум, исти ће се решавати у складу са правом Републике Србије. Арбитар, односно надлежни орган је - Привредни суд у Нишу. Место – Република Србија – град Ниш |

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА УЗ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКOLE "МИЛОЈЕ ЗАКИЋ" У КУРШУМЛИЈИ |
| --- |
| ФАЗА I - УЧИОНИЧКИ ДЕО |
| ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂ. И ГРАЂ-ЗАНАТСКИХ РАДОВА |
| Све одредбе и услови су саставни делови сваког поглавља сваке позиције и подпозиције овог предмера и предрачуна радова. Све радове у свему извести квалитетно, стручном радном снагом према архитектонско грађевинском пројекту, детаљима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, важецим техничким прописима, државним стандардима и упутствима пројектанта и надзорног органа. Јединичном ценом за сваку позицију радова предвиђену овим предмером и предрачуном радова обухваћени су: а) Потпуно довршење свих радова са свим операцијама, предрадњама и транспортом. б) Сав материјал, рад, средства за рад и алати, складиштење материјала, амортизација, као и сви остали трошкови који терете градњу. ц) Све мере хигијенско техничке заштите на раду и противпожарне заштите по важецим прописима. д) Све помоћне скеле (радне, транспортне) са монтажом и демонтажом. е) Сви припремни, припремно-завршни радови и обележавања. ф) Израда и постављање потребног броја пакница за уграђивање столарије, браварије, лимарије и др. г) Израда шлицева у зидовима и отвора у међуспратним конструкцијама за пролаз инсталација и њихово затварање. х) Чишћење и стално одржавање градилишта за све време грађења објекта. и)Трошкови за осигурање и чување објекта до дана предаје инвеститору. ј) Обрачун извршених радова извршиће се према погодбеној документацији, а на основу унетих мера у грађевинску књигу и оверених од стране надзорног органа. Напомена: Подлога за израду овог предмера и предрачуна је ПЗИ енергетске санације објекта. Количине у предмеру рачунате су на основу главног пројекта постојећег објекта. |
| р.б. | ОПИС РАДОВА | Јед.мере | кол. | цена | УКУПНО |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3х4) |
| I | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ |
| Напомена: Све употребљиве и делимично употребљиве предмете записнички предати представнику инвеститора. |
| 1 | Демонтажа фасадне столарије - дрвених прозора, портала и врата са одлагањем демонтиране столарије на место које одреди инвеститор у оквиру објекта. Обрачун по комаду. |
|  | A) Прозори |
|  | 299/180 | ком | 4,00 |  |  |
|  | 256/180 | ком | 60,00 |  |  |
|  | 256/120 | ком | 4,00 |  |  |
|  | 299/60 | ком | 1,00 |  |  |
|  | 200/442 | ком | 1,00 |  |  |
|  | 200/342 | ком | 3,00 |  |  |
|  | 113/342 | ком | 2,00 |  |  |
|  | 80/60 | ком | 1,00 |  |  |
| 2 | Демонтажа фасадне столарије - дрвених улазних врата и портала са одлагањем демонтиране столарије на место које одреди инвеститор у оквиру објекта. Обрачун по комаду. |
|  | A) Врата |
|  | 256/224 | ком | 1,00 |  |  |
| 3 | Демонтажа фасадне столарије - светларника од копилит стакла са одлагањем демонтираног материјала на место које одреди инвеститор у оквиру објекта. Обрачун по м². |
|  | a) дим. 4x2,56m | m² | 10,75 |  |  |
| 4 | Демонтажа - скидање грађевинске лимарије. Обрачун по м'. |
|  | a) олучне вертикале | m' | 96,90 |  |  |
|  | b) олучне хоризонтале | m' | 96,80 |  |  |
|  | c) опшиви разних развијених ширина крову | m' | 54,80 |  |  |
|  | d) опшиви прозорских банака | m' | 235,00 |  |  |
| 5 | Демонтажа - скидање постојећег покривача од салонит плоча са одлагањем у свему према важечем Правилнику о поступању са отпадом који садржи азбест. Приликом демонтаже придржавати се свих прописаних мера личне заштите. Пре почетка скидања плоче наквасити распршеном водом под ниским притиском. Плоче се подижу, не чупају, а куке којима су биле везане се уклањају без оштећења плоча. Плоче се несмеју бацати са крова већ се спуштају одговарајућим дизалицама. Скинуте плоче се палетирају и облажу ПВЦ фолијом. Кровна конструкција се очисти од евентуалних остатака. Демонтирани материјал одложити на место прописано Законом. Обрачун по м² косе кровне површине. | m² | 985,00 |  |  |
| 6 | Преглед фасаде, обијање поткоружених и дотрајалих делова са фасадних зидова до здраве подлоге са одлагањем порушеног материјала на привремену депонију у оквиру градилишта (око 20% укупне површине фасаде). У оквиру позиције предвидети и евентуалну поправку термоизолације на местима где је она оштећена. Обрачун по м² . | m² | 220,00 |  |  |
| 7 | Одвоз неупотребљивог порушеног материјала и шута на градску депонију са изношењем из објекта, утоваром и истоваром. Обрачун по м³ са товарним коефицијентом 1,5. | m³ | 20,00 |  |  |
| РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ | УКУПНО: |  |
| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ И РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Израда Демит фасаде од камене вуне д=8.0 цм, запреминске масе 160 кг/м3, и коеф. топлотне проводљивости λmax= 0,037 W/mK са два слоја лепка и мрежицом. Вуну типловати кишобран типловима 4-5/м2. Завршна обрада силиконским заглађеним малтером у тону као постејећи. Скела се обрачунава посебно. У квиру цене урачунати обраду спојева нискоекспандирајућом полиуретанском пеном и угаонике од тврде пластике, према детаљу из пројекта. Обрачун по м² фасадне површине без одбијања отвора на име неправилних форми на фасади и шпалетни. | m² | 951,00 |  |  |
| 2 | Израда Демит фасаде на сокли од екструдираног полистирена дебљине д=8цм, запреминске масе 33 кг/м3, и коеф. топлотне проводљивости provodljivosti λmax= 0,035 W/mK са два слоја лепка и мрежицом. Стиродур типловати кишобран типловима 4-5/м2. Завршна обрада кулирпластом у тону по избору пројектанта. Радне и помоћне скеле улазе у јединичну цену . У оквиру позиције обрачунати и премаз компатибилним хидроизолационим материјалом. Премаз се наноси пре постављања термоизолационе облоге од стиродура угаоно у висини мин 30цм од тротоара и у ширини термоизолационог слоја на тротоару, у свему према упутству специјализованог произвођача хидроизолације. Обрачун по м2. | m² | 130,00 |  |  |
| 3 | Израда Демит фасаде од екструдираног полистирена дебљине д=12 цм, запреминске масе 33 кг/м3, и коеф. топлотне λmax= 0,038 W/mK са два слоја лепка И мрежицом. Стиродур типловати кишобран типловима 4-5/м2 за носећу конструкцију. Завршна обрада акрилним малтером у тону по избору пројектанта. Радне скеле улазе у јединичну цену. Облажу се површине означене пројектом. Обрачун по м² фасадне површине. | m² | 10,04 |  |  |
| 4 | Израда Демит фасаде од камене вуне д=10 цм, запреминске масе 160 кг/м3, и коеф. топлотне проводљивости λmax= 0,037 W/mK са два слоја лепка и мрежицом. Вуну типловати кишобран типловима 4-5/м2. Завршна обрада силиконским заглађеним малтером у тону као фасада. Радне скеле улазе у јединичну цену . Обрачун по м² фасадне површине. a) отворени пролаз испод учионица | m² | 21,00 |  |  |
| 5 | Зидарска обрада унутрашњих шпалетни продужним малтером размере 1:3:9 са претходним прскањем ретким цементним млеком. РШ до 60цм. Обрачун по м¹. | m¹ | 576,60 |  |  |
| 6 | Набавка материјала, транспорт И зидање фасадног зида од стаклених призми са одговарајућим везивним материјалом и свим предрадњама потребним за извођење комплетне позиције. У оквиру позиције предвидети израду и уградњу завршно обрађене челичне подконструкције у свему према детаљима специјализованог произвођача стаклених призми. Обрачун по м² . | m² | 10,50 |  |  |
| ЗИДАРСКИ РАДОВИ И РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ | УКУПНО: |  |
| III | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и израда термичке изолације у таванском простору тврдо пресованим плочама од негориве камене вуне дебљине д=10цм запреминске масе 180 кг/м3, и коеф. топлотне проводљивости λmax= 0,039 ређаних у слојевима плоча до плоче без и најмањег ваздушног простора и слоја парне бране са прописаним преклопима преко постојеће конструкције. Обрачун по м². | m² | 894,00 |  |  |
| ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | УКУПНО: |  |
| IV | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Израда, монтажа и демонтажа фасадне скеле од челичних цеви и дасака са заштитном оградом и заштитном ПЕ фолијом, у свему према прописима за ову врсту радова. Обрачун по м². | m² | 980,00 |  |  |
| 2 | Детаљан преглед постојеће дрвене кровне конструкције и замена дотрајалих делова. Обрачун по м2 основе крова. | m² | 900,00 |  |  |
| ТЕСАРСКИ РАДОВИ | УКУПНО: |  |
| V | ПВЦ СТОЛАРИЈА |
|  | Напомена: Све мере проверити на лицу места. |
| 1 | ПВЦ прозори: Набавка материјала, израда и монтажа прозора од ПВЦ петокоморних профила у белој боји. Прозоре застаклити нискоемисионим термо пакетом од три стакла са испуном од криптона, д=4+8+4+8+4мм. Коефицијент пролаза топлоте: - за стакло Ugmax=0,7 W/m2*K - за оквир Ufmax= 1,3W/m2*K Прозоре снабдети одговарајућим оковом и механизмима за отварање према шеми из стандардне каталошке производње. Прозоре снабдети парапетним даскама од ПВЦ-а или фарбаног медијапана дебљине мин. 1цм. Израда и монтажа по детаљима одабраног произвођача усвојеним од пројектанта. Сви елементи столарије морају бити атестирани на захтеване карактеристике, атести морају бити важећи и издати од стране акрeditоване овлашћене институције. Отварање према шеми. Прозоре снабдети одговарајућим оковом и механизмима за отварање према шеми из стандардне каталошке производње. Прозоре снабдети парапетним даскама од ПВЦ-а или фарбаног медијапана дебљине мин. 1цм. Израда и монтажа по детаљима одабраног произвођача усвојеним од пројектанта. Сви елементи столарије морају бити атестирани на захтеване карактеристике, атести морају бити важећи и издати од стране акрeditоване овлашћене институције. Отварање према шеми. Обрачун по комаду. |
|  | ПВЦ ПРОЗОРИ |
|  | 299/180 | ком | 4,00 |  |  |
|  | 256/180 | ком | 60,00 |  |  |
|  | 256/120 | ком | 4,00 |  |  |
|  | 299/60 | ком | 1,00 |  |  |
|  | 80/60 | ком | 1,00 |  |  |
|  | 180/64 | ком | 1,00 |  |  |
| 2 | ПВЦ светларници и улазна врата: Набавка материјала, израда и монтажа светларника и улазних врата од ПВЦ шестокоморних профила у белој боји. Профиле застаклити нискоемисионим трослојним термо пакетом са ламинираним памплеџ стаклима и испуном од криптона, д=6(3.3.1)+8+4+8+6(3.3.1)мм. Коефицијент пролаза топлоте: - за стакло Ugmax=0,7 W/m2*K - за оквир Ufmax= 1,3W/m2*K Врата и светларнике снабдети одговарајућим оковом и механизмима за отварање према шеми из стандардне каталошке производње. Израда и монтажа по детаљима одабраног произвођача усвојеним од пројектанта. Сви елементи столарије морају бити атестирани на захтеване карактеристике, атести морају бити важећи и издати од стране акрeditоване овлашћене институције.Отварање према шеми Обрачун по комаду. |
|  | ПВЦ ПОРТАЛИ |
|  | 200/442 | ком | 1,00 |  |  |
|  | 200/342 | ком | 3,00 |  |  |
|  | 113/342 | ком | 2,00 |  |  |
|  | ПВЦ ВРАТА |
|  | 256/224 | ком | 1,00 |  |  |
|  | ПВЦ СТОЛАРИЈА | УКУПНО: |  |
| VII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Израда и монтажа грађевинске лимарије од поцинкованог једнострано пластификованог лима д=0,55 мм у боји по избору пројектанта са пратећим деловима од поцинкованог флаха бојеног у тону лима. Обрачун по м'. |
|  | a) олучне вертикале | m' | 96,90 |  |  |
|  | b) олучне хоризонтале | m' | 96,80 |  |  |
|  | c) опшиви прозорских банака р.ш.=25-35 цм | m' | 235,00 |  |  |
|  | d) опшиви на крову | m1 | 54,80 |  |  |
| 2 | Покривање крова преко постојеће дрвене кровне конструкције термопанелима дебљине 12 цм са испуном од камене вуне у свему према упутству произвођача, боје и врсте коју одреди пројектант. У цену урачунати снегобрани и све опшивне лајсне, везе и обраде међусобно и са другим елементима за извођење комплетне позиције. Обрачун по м² косе кровне површине. | m² | 985,00 |  |  |
| ЛИМАРСКИ РАДОВИ | УКУПНО: | 5.027.990,00 |
| VIII | МOLEРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| 1 | Бојење унутрашњих површина зидова и плафона полудисперзивном бојом са претходним глетовањем и извођењем предрадњи. Обрачун по м² површина око новоуграђене фасадне столарије. | m² | 400,00 |  |  |
| 2 | Репарација постојећих металних врата и жалузина на трафостаници. Позиција обухвата фарбање бојом за метал са потребним предрадњама. Обрачун по ком. |
|  | a) врата | ком | 2,00 |  |  |
|  | b) жалузина | ком | 1,00 |  |  |
| МOЛEРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | УКУПНО: |  |
| IX | РАЗНИ РАДОВИ |
| 1 | Завршно чишћење објекта после завршетка свих радова (столарија, браварија, стакло, подови и др.). Обрачун по м² подне површине. | m² | 900,00 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња застора по избору инвеститора на прозорима. Обрачун по м2. | m2 | 325,00 |  |  |
| РАЗНИ РАДОВИ | УКУПНО: |  |
| X | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |
| 1 | Мерење отпора распростирања постојећег уземљивача и галванске непрекидности прихватног система. | пауш. | 1 |  |  |
| 2 | Испоручити и поставити укрсни комад 58х58 за везу трака-трака SRPS N.B4.936/III | ком. | 48 |  |  |
| 3 | Испоручити и поставити прихватну траку P20 (Fe/Zn трака 20x3mm) SRBS N.B4.901, на крову основне шкole | m | 350 |  |  |
| 4 | Испоручити и поставити траку P20 (Fe/Zn трака 20x3mm) SRBS N.B4.901, за спусне водове по зиду, од ивице крова до мерног споја. | m | 100 |  |  |
| 5 | Испоручити и поставити кутије за мерни спој | ком. | 8 |  |  |
| 6 | Испоручити и поставити траку P25 (Fe/Zn трака 25x4mm) SRBS N.B4.901 за израду земних уводника од мерног споја до темеља уземљивача. | m | 9 |  |  |
| 7 | Испоручити и поставити траку P25 (Fe/Zn трака 25x4mm) SRBS N.B4.901 за израду темељног уземљивача. | m | 20 |  |  |
| 8 | Испорука и постављање Т потпорних комада за причвршчивање спусне траке на зиду основне шкoлe. | ком. | 80 |  |  |
| 9 | Испорука и постављање Т потпорних комада за причвршчивање спусне траке на крову | ком. | 350 |  |  |
| 10 | Испорука и постављање одвода хоризонталних и вертикалних одвода-обујмица за олуке за уземљење као помоћних одвода. | ком. | 30 |  |  |
| 11 | Испорука и монтажа Л металних профила за маханичку заштиту земних уводника | ком. | 8 |  |  |
| 12 | Обележавање одвода, мерење отпора распростирања са издавањем записника о испитивању од стране регистрованог лица за тај посао. | пауш. | 1 |  |  |
| РАЗНИ РАДОВИ | УКУПНО: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| I | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ |  |
| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| III | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| IV | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |
| V | ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |
| VII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| VIII | МOЛEРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| IX | РАЗНИ РАДОВИ |  |
| X | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |
| УКУПНО ДИНАРА: |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО ДИНАРА - цена са ПДВ-ом |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Ред. бр. | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања(својина, закуп, лизинг) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 |  |  |  |
| 2. |  | 1 |  |  |  |
| 3. |  | 1 |  |  |  |
| 4. |  | 1 |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |
| 6. |  | 1 |  |  |  |
| 7. |  | 1 |  |  |  |
| 8. |  | 1 |  |  |  |
| 9. |  | 1 |  |  |  |
| 10. |  | 1 |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица:

МП	  ____________________

XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , изјављујем да сам у претходном периоду од пет година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:______________________________________________________

Седиште наручиоца:_______________________________

Матични број:_____________________________________

ПИБ:______________________________________________

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  за потребе наручиоца___________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:______________

Датум завршетка радова:____________

Навести у ком облику је изводио радове: ____________________(извођач, подизвођач, члан групе)

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

МП

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова - Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум 		           Понуђач

________________                           М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, дана __________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум 		           Потпис,

________________                         МП                              __________________

Напомена: Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

XVIII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОСЕДОВАЊУ АТЕСТА ЗА ГОТОВ ПРОИЗВОД: ПВЦ-Е ИЛИ АЛУМИНИЈУМСКУ СТОЛАРИЈУ НА ИМЕ ПОНУЂАЧА, КАО И АТЕСТ ЗА УГРАЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

о поседовању атеста за готов производ: ПВЦ-е и Алуминијумску столарију на име понуђача,као и атест за угрђени материјал на основу Техничке спецификације

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да поседује атест за готов производ: ПВЦ-е и Алуминијумску столарију на име понуђача, као и атест за угрђени материјал на основу Техничке спецификације која је саставни део конкурсне докуменације за јавну набавку радова -Извођење радова на санацији дела ОШ "Милоје Закић" - I фаза - учионички блок у оквиру пројекта "Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности", ЈН-86/2016, по основу које је састављена понуда и која ће бити основ за извођење предметних радова.

Датум 		           Потпис,

________________                         МП                                   __________________