Република Србија

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

Број:I-404/2-59/2013

Дана: 03.12.2013. године

К у р ш у м л и ј а

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 59/2013

Набавка радова

ИЗГРАДЊА БУНАРА СА ПУМПНОМ СТАНИЦОМ, ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И РЕЗЕРВОАРА ЗА СЕЛО БАРЛОВО У КУРШУМЛИЈИ,

ПРВА ФАЗА

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 09.01.2014. године до 12.00 сати |
| Јавно отварање: | 09.01.2014. године у 12.30 сати |

КУРШУМЛИЈА, ДЕЦЕМБАР 2013.ГОДИНЕ

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), у даљем тексту ЗЈН и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (I-404/2-59/2013 од  28.11.2013.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (I-404/2-59/2013 од  28.11.2013.), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова – Изградња бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза, ЈН 59/2013

Конкурсна документација садржи:

1     ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ.................................................................................................3

2     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ..............................................................................4

3     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА.5

4     ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА........................................................6

5     СПИСАК УСЛОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ..........................................................................................................18

6     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ...............................................23

7     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ.............................................30

ПРИЛОГ 1 ..............................................................................................................................................43

ПРИЛОГ 2 ..............................................................................................................................................44

ПРИЛОГ 3 ..............................................................................................................................................45

8     МОДЕЛ УГОВОРА .......................................................................................................................46

9     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ..............................................53

10   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .......................................................................54

11   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ ......................................................55

12   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ.........................56

13   СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА-РЕФ.ЛИСТА ПОНУЂАЧА

ЗА ПЕРИОД 2010, 2011 И 2012 ГОДИНА..........................................................................................57

14   ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РАДОВЕ ИЗВЕДЕНЕ ТОКОМ 2010,2011 И 2012.ГОДИНЕ.........58

15   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА........................................................59

16   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА.....................................................60

17   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ОБИШАО ПРЕДМЕТНУ ЛОКАЦИЈУ..................61

1     ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1     Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Општина Куршумлија

Пролетерских бригада бб, Куршумлија

www.kursumlija.org

1.2     Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

1.3	Предмет јавне набавке: радови – Изградња бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза.

1.4      Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5     Није у питању резервисана јавна набавка.

1.6     Не спроводи се електронска лицитација.

1.7     Контакт: javnenebavke@kursumlija.org

2     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1	ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВАКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Изградња бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза, ЈН - 59/2013, назив и ознака из општег речника набавке: 45262220 – Бушење бунара за воду, 45232152 - Радови на изградњи пумпних станица

2.2	ОПИС ПАРТИЈЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Предметна набавка није обликована по партијама

2.3     ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

3	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

3.1        ВРСТА РАДОВА:

Изградња бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза.

3.2     ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Техничке карактеристике – предмер и предрачун радова са техничком документацијом радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу 4. конкурсне документације.

3.3     КВАЛИТЕТ:

У складу са захтевима из техничке спецификације – предмером и предрачуном радова са техничком документацијом радова .

3.4     КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

Предметна добра обухватају радове на изградњи бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза, и то:

- Истражно-каптажни радови – бунар Б1

- Изградња пумпне станице – бунар Б1

3.5	НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Контрола  извршених радова  се  врши  од  стране  стручног лица грађевинске струке, именованог од стране наручиоца чиме ће бити обезбеђено  вршење  стручног  надзора  над  извршењем  уговорних обавеза Извођача.

3.6     РОК ИЗВРШЕЊА:

У складу са бројем радних дана из понуде, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану.

  - МЕСТО ИЗВРШЕЊА:

Територија Општине Куршумлија, атар села Барлово.

- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ДОКУМЕНТАЦИЈА И ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ

| ВОДОВОД НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАРЛОВО - МЗ БАРЛОВО, КУРШУМЛИЈА |
| --- |
| 4.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА за Изградњу бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза |
| ПРВА ФАЗА |
| А.1. ПРОБНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ БУНАР |
| Поз. | Опис | Ј.мере | Кол. |
| Припремни радови |
| 1 | Транспорт бушаће гарнитуре, опреме, цевног материјала до локације и натраг | Пауш. | - |
| 2 | Припремни радови, формирање и расформирање градилишта | Пауш. | - |
| Бушење бунара |
| 3 | Бушење бунара (истражне бушотине), пречником Ø131/116 мм, до дубине 100 м, са континуираним језгровањем материјала, уз употребу чисте воде у технолошком процесу | м1 | 94,00 |
| 4 | Узимање узорака и израда гранулометријских анализа (за одређивање позиције филтера и филтерског засипа) | Анал. | 6,00 |
| 5 | Проширивање бушотине пречником Ø216,3 мм, до дубине 100 м | м1 | 94,00 |
| 3. Уградња бунарске конструкције |
| 6 | Набавка, припрема и уградња бунарских експлоатационих ПВЦ (10 бара) цеви и таложника бунара Ø140 мм НП10 бара („Румапласт”) | м1 | 55,00 |
| 7 | Набавка и уградња бунарских филтера, перфориране ПВЦ цеви, Ø 140 мм НП10 бара, са ситом (“Румапласт”) | м1 | 45,00 |
| 8 | Набавка и уградња кварцног шљунчаног засипа 3-6 мм, постављеног између стенке бунара и бунарске конструкције | м1 | 94,00 |
| 9 | Разрада бунара у трајању од 24 сата, применом метода испирања и аерлифтрирања, са сегметним испирачима и пакерима | Сат | 48,00 |
| 4. Тестирање издашности |
| 10 | Тестирање издашности бунара, потапајућом пумпом и радом ел. агрегата, степ-тестметодом у трајању 3х3х3 сата и потребним осматрањима | Сат | 9,00 |
| 11 | Тестирање издашности бунара са оптималним капацитетом, потапајућом пумпом, радом ел. Агрегата и потербним осматрањима | Сат | 72,00 |
| 12 | Узимање узорака воде и израда физичко-хемијске анализе “А” обима и микробактериолошке анализе воде (Надлежна установа) | Анал. | 1,00 |
| 13 | Израда извештаја са графичко-техничком документацијом | Пауш. | _ |
| Б. ПУМПНА СТАНИЦА |
| Поз | Опис позиције | Јед мер | Кол. |
| 1. Земљани радови |
| 1 | Расчишћавање терена и скидање хумуса на локацији објекта са одвозом на одговарајућу депонију коју одреди инвеститор и надзорни орган. Обрачун по м2 | м2 | 33,00 |
| 2 | Ручни ископ у земљи 3. категорије за тракасте темеље на дубини до 2,0 м ширине до 60 цм. Обрачун по м3 | м3 | 6,75 |
| 3 | Насипање и набијање земље око темеља материјалом из ископа у слојевима од 20 цм са ручним набијањем до приближне збијености околног терена. Обрачун по м3 | м3 | 2,70 |
| 4 | Одвоз вишка ископане земље ван градилишта, на одговарајућу депонију коју одреди инвеститор и надзорни орган. Обрачун по м3 | м3 | 5,30 |
| 5 | Израда тампонског слоја од гранулираног шљунка испод пода, темеља и тротоара. Обрачун по м3 | м3 | 3,30 |
| 6 | Набавка и уградња песка преко хидроизолације испод бетонских плоча на горњој плочи пумпне станице, дебљине 5 цм. Обрачун по м3 | м3 | 0,53 |
| 2. Зидарски радови |
| 7 | Зидање спољних зидова од гитер блокова д=20 цм у продужном малтеру Р=1:2:6. Обрачун по м3 озиданог зида. | м3 | 6,07 |
| 8 | Облагање зидова фасадном опеком у цементном малтеру, за заштиту термоизолације зидова. Обрачун по м2 | м2 | 32,30 |
| 9 | Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером Р= 1:2:6 у два слоја са претходним прскањем површина цемен. млеком. Обрачун по м2 | м2 | 28,60 |
| 10 | Малтерисање плафона продужним малтером Р= 1:2:6 у два слоја са претходним прскањем површина цементним малтером. Обрачун по м2 | м2 | 10,50 |
| 11 | Израда цементне кошуљице преко подне плоче у пумпној станици дебљине 2,0 цм | м2 | 10,50 |
| Разни зидарски радови |
| 12 | Израда хидроизолације са 1 хл премаза битулитом 2 врућа премаза битуменом и 2 слоја тер хартије или кондор траком. Обрачун по м2 |  |  |
|  | преко горње плоче | м2 | 20,00 |
|  | испод доње плоче | м2 | 13,25 |
| 13 | Израда вертикалне термоизолације зидова стиропор плочама дебљине 5 цм Обрачун по м2 | м2 | 32,30 |
| 4. Бетонски и армирано бетонски радови |
| 14 | Израда подлоге за хидроизолацију испод подне плоче од неармираног бетона МБ 15 дебљине д =10 цм Обрачун по м3 | м2 | 14,00 |
| 15 | Израда слоја за пад изнад горње ТМ плоче од неармираног бетона МБ 15 просечне дебљине д= 5 цм Обрачун по м3 | м2 | 14,00 |
| 16 | Израда тракастих тем. стопа армираним бетоном МБ 30. Обрачун по м3 | м3 | 2,10 |
| 17 | Израда темељних зидова са израдом зуба за ослањање изолације и опеке од армираног бетона МБ 30 у двостраној оплати која улази у цену по м3 бетона. Обрачун по м3 | м3 | 3,20 |
| 18 | Израда армираног бетонских верти-калних серкла`а армираним бетоном МБ 30 у потребној оплати која улази у цену по м3 бетона. Обрачун по м3 | м3 | 0,44 |
| 19 | Израда ТМ таванице висине(16+4 цм) Обрачун по м2 готове таванице | м | 10,50 |
| 20 | Израда армирано бетонског хоризонталног серклажа заједно са армирано бетонским надзидком армираног према статичком прорачуну и детаљима арматуре у оплати која улази у цену по м3 бетона. | м3 | 1,55 |
| 21 | Израда подне плоче МБ30 хидроизолације дебљине д=10 цм. Обрачун по м2 бетона | м2 | 10,50 |
| 22 | Израда тротоара око објекта са истовременом израдом цементне кошуљице од неармираног бетона МБ 20 д =10 цм са остављањем дилатационих фуга и заливањем истих асфалтом. Обрачун по м2 бетона | м2 | 24,00 |
| 5. Армирачки радови |
| 23 | Набавка, сечење, исправљање, сави- јање и пренос арматуре у свему пре- ма статичком прорачуну и детаљима арматуре. Количине су срачунате ап- роксимативно на основу количине армираног бетона. ГА 240/360 Обрачун по кг | кгр | 580,00 |
| 6. Водоинсталатерски радови |
| 24 | Набавка, транспорт и монтажа ливено фазонских комада на фланшу са потребним гуменим заптивачем д=4 мм и завртњима у пумпној станици у свему према датој шеми. Обрачун по кг | кгр | 195,00 |
| 25 | Набавка, транспорт и монтажа водоводне арматуре, на прирубницу са потребним гуменим заптивачем д = 4 мм и завртњима, у свему према шеми чворова. Обрачун по ком |  |  |
|  | Овални засун ф 50 мм НП 16 бара | ком | 4,00 |
|  | Непов. вентил ф 50 мм НП 16 бара | ком | 1,00 |
|  | Ваздушни вентил ф 50 мм НП 16 бара | ком | 1,00 |
|  | Водомер ф 25 мм са прирубницама и импулсним давачем НП 16 бара | ком | 1,00 |
| 26 | Набавка и уградња металних шрафова са навртком, за спајање водоводног фитинга. Шрафове после монтаже заштитити бојом, заједно са ливеним комадима. М 16/70 Обрачун по ком | ком | 100,00 |
| 27 | Набавка и уградња манометра ф 1/2 на потисном цевоводу у пумпној станици. Обрачун по ком | ком | 1,00 |
| 28 | Набавка и уградња утопљене бунарске пумпе за проток од 1 л/с , Н= 170м , снаге 3 кw. Обрачун по ком | ком | 1,00 |
| 29 | Набавка и уградња челичне предпосуде са дијафрагмом запремине 100 лит НП 16 бара за ублажавање хидрауличког удара. Обрачун по ком | ком | 1,00 |
| 30 | Набавка и уградња бунарске главе, а у свему према детаљу из пројекта. Обрачун по ком | ком | 1,00 |
| 31 | Набавка и уградња поцинкованих комада ф 1/2” за повезивање хлоринатора према датој шеми и спецификацији. Обрачун по ком | ком | 1,00 |
| 32 | Набавка и уградња прохром цеви ф 2" за повезивање пумпе према датој шеми за притиске од 20 бара. Обрачун по м | м1 | 60,00 |
| 33 | Набавка и уградња водоводне арматуре за повезивање хлоринатора од месинга. |  |  |
|  | шибер вентил ф 1/2” | ком | 1,00 |
|  | Неповратни вентил ф 1/2” | ком | 1,00 |
| 34 | Набавка и уградња електричног хлоринатора-дозир пумпе за хлорисање воде са посудом за хлор, протока воде 1 л/с , за НП 16 бара. |  |  |
|  | Обрачун по ком. | ком | 1,00 |
| 7. Лимарски радови |
| 35 | Опшивање надзидака на равном крову поцинкованим лимом д = 0,55 мм развијене ширине око 20 цм. Обрачун по м дужном | м1 | 15,40 |
| 36 | Оп{иваwе прозорских банкова поци- нкованим лимом д= 0,55 м развијене ширине око 30 цм. Обрачун по м дужном | м1 | 2,00 |
| 37 | Набавка и уграђивање луле за одвод воде са равног крова од поцинкованог лима д=0,55 мм. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |
| 8. Браварски радови |
| 38 | Набавка и уградња металних врата од кутијастих челичних профила обложених обострано декапираним лимом са испуном од минералне вуне. Минизирање и фарбање (са потребним предрадњама) и лакирање. Обрачун по комаду. Зид мера 100/205 | ком | 1,00 |
| 39 | Набавка и уградња металног прозора од кутијастих челичних профила застакљених армираним стаклом д = 6 мм. Отворе снабдети браварским маказама,шаркама и полугама. Прозори се отварају на вентус око хоризонталне осовине. Минизирање и фарбање (са потребним предрадњама) и лакирање. Обрачун по комаду. Зид мера 100/40 | ком | 2,00 |
| 40 | Израда и уградња металних мердевина за излаз на равни кров, од кутијастих челичних профила. Минизирање и фарбање (са потребним предрадњама) и лакирање. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 41 | Израда и уграђивање металне куке на плафону носивости до 1000 кг Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 9. Молерско фарбарски радови |
| 42 | Бојење унутрашњих зидова и плафона чисто бело без глетовања површина | м2 | 58,60 |
| 10. Разни занатски радови |
| 43 | Израда и уграђивање заштитне ограде око црпне станице према следећем опису: Ограда је урађена од монтажних бетонских стубова 11,4 х 6 цм, висине 2,10 м који су постављени (уливени) у бетонску стопу 0,40 х0,30х0,80 од неармираног бетона МБ 15. Стубови су постављени на растојању 2,70 м. Између стубова постављена су платна, састављена од плетива*Универзал* 50 х 50 х 2,2 и поцинковане жице ф 3,1 ради стабилности на подножју, средини и врху. На врху стубова урадити рачву са 6 реда бодљикаве жице. Рачве су постављене под углом од 45о. Стубови који се налазе на угловима снабдевени су косником приближне дужине 1,70 м од чел. профила. У саставу заштитне ограде урадити врата дим. 100/200 која су изграђена од истих материјала и снабдевена одговарајућим оковом, бравом и кључем. Укупна висина ограде х = 2,00 м плус део са бодљикавом жицом. Израда по приложеном детаљу. Обрачун по м, према датом опису. | м | 60,00 |
| 44 | Набавка , транспорт и уградња уљаног радијатора за загревање просторије. | ком | 1,00 |

# 4.2. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

#### 4.2.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА

Село Барлово у Општини Куршумлија, нема решено питање водоснабдевања здравом пијаћом водом. Становништво се снабдева водом индивидуално ношењем из копаних бунара и локалних водовода, који преко лета остају без воде. Вода из бунара је најчешће неисправна, не хлорише се и не контролише.

Посебан проблем представља неконтролисана диспозиција отпадних вода и нехигијенска ђубришта која загађују подземне воде.

Да би се решио проблем централизованог водоснабдевања насеља, а како на вишим теренима изнад насеља нема изворишта која би могла својим капацитетом да задовоље потребе за водом, предузете су активности и мере за решење питања водоснабдевања, израда бунара бушењем , изградња пумпне станице, резервоара и сеоског водовода.

4.2.2. КОНЦЕПЦИЈА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ

За водоснабдевање села Барлово предвиђено је изградња бушеног бунара, пумпне станице, потисног цевовода и резервоара  запремине В = 60 м3

Из резервоара вода гравитационо преко водоводне мреже и кућних прикључака долази до корисника.

4.2.3. ОПИС ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА И РАДОВА ЗА ЊИХОВУ ИЗГРАДЊУ

ПУМПНА СТАНИЦА СА БУШЕНИМ БУНАРОМ

За извориште водоснабдевања села Барлово предвиђен је бушени бунар дубине 90 м. Предвиђена количина воде која ће се експлоатисати је Qмин. = 1,0 л/с што у потпуности задовољава потребе села Барлово. Бунар се зацевљује бунарским цевима Д 140 мм, перфорираних у првој половини бунара са филтерским слојем од кварцног песка. Горње воде су одвојене бетонирањем до потребне дубине.

За захватање воде и дистрибуцију до резервоара предвиђена је пумпа снаге 3 кw. За ублажавање хидрауличког удара предвиђена је посуда са дијафрагмом.

Хлорисање воде вршиће се аутоматски преко сигнала који шаље водомер до пумпе за убризгавање дезинфекционог средства.

За смештај хлоринатора, аутоматике, водомера и пратеће опреме предвиђена је изградња пумпне станице. Кота пода пумпне станице је 316.00 mnm.

4.3.ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ

Прилог 1: Основа приземља водовод МЗ Барлово

Прилог 2: Основа крова водовод МЗ Барлово

Прилог 3: Фасада водовод МЗ Барлово.

Прилог 4: Водоводна инсталација у ПС водовод МЗ Барлово

.

Прилог 5: Извод из ситуационог плана водовод МЗ Барлово

- СПИСАК УСЛОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 и 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Р.бр. | Обавезни услови и докази о испуњености услова |
| --- | --- |
| 1 | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ : Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији; ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ : /. |
| 2 | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Докази: ЗА ПРАВНА ЛИЦА : 1) За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала; 2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА : Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда) |
| 3 | Да му није изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки за подношење понуда ( 05.12.2013.); Доказ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Потврда Привредног и прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки за подношење понуда ( 05.12.2013.); ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених делатности. (Издате после дана објављивања позива на Порталу јавних набавки за подношење |
|  | понуда, односно после ( | 05.12. 2013 | .); |
| 4 | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији. Доказ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ : А) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе), или Ц) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: А) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе). (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда) |
| 5. | Споразум сачињен на начин одређен чланом 81.ЗЈН (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА) |
|  | Додатни услови и докази о испуњености услова |
| 6. | Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: - да је у току претходне 3 пословне године (2010., 2011. и 2012.), извео радове који су предмет ове јавне набавке у износу од најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ-а. Докази: 1. Списак најважнијих изведених радова - Референц листа (списак изведених радова која су предмет ове јавне набавке) за 2010., 2011. и 2012. годину. (поглавље 13.). Референц листа мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача. 2. Потписане и оверене потврде наручилаца-референтних инвеститора (купаца) које морају да садрже вредност изведених радова који су предмет ове јавне набавке, а које је понуђач побројао у списку-референц листи (поглавље 14). 3. уз потврде из претходне тачке, прилажу се и фотокопије рачуна или окончаних ситуација |
| 7. | Да понуђач располаже одговарајућим техничким капацитетом. НАПОМЕНА: Под довољним техничким капацитетом сматра се да понуђач поседује: Гарнитура за бушење бунара са минималним пречником Ø 220 мм, до дубине 100 метара - 1 ком. Потапајућа пумпа минималне снаге 3 kw – 1 ком. Агрегат минималне снаге 3 kw – 1 ком. Комбинована машина – 1 ком. Камион минималне носивости 5м3 – 1 ком. Докази: 1. Изјава о техничком капацитету (поглавље 15.). 2. Пописна листа са стањем на дан 31.12.2012. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, 3. Фотокопија саобраћајне дозволе или уговор о закупу или лизингу за машине под редним бројевима 4 и 5 |
| 8. | Да понуђач располаже одговарајућим кадровским капацитетом. НАПОМЕНА: Под одговарајућим кадровским капацитетом сматра се да понуђач има: најмање 1 (једног) запосленог дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом бр.413 или 414, на неодређено или одређено време и најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера геологије са лиценцом бр.492, на неодређено или одређено време и најмање 5 (пет) запослена радника, на неодређено или одређено време Докази: 1. Изјава понуђача о кадровском капацитету - (поглавље 16 ). 2. За 1 дипломираног грађевинског инжењера: - Фотокопијe Обрасца М3А, МА или М1/М2 за 1 (једног) запосленог дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом бр.413 или 414 . - Фотокопија лиценце бр. 413 или 414 са потврдом ИКС о важењу исте. 3. За 1 дипломираног инжењера геологије: - Фотокопијe Обрасца М3А, МА или М1/М2 за 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера геологије са лиценцом бр. 492. - Фотокопија лиценце бр. 492 са потврдом ИКС о важењу исте. 4. За 5 (пет) запослених радника: - Фотокопијe Обрасца М3А, МА или М1/М2 за 5 запослена радника на неодређено или одређено време |

НАПОМЕНЕ:

1.Уколико се понуда подноси са подизвођачем:

Понуђач  који  наступа  са  подизвођачем  и  подизвођач  морају  самостално  испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН.

Понуђач је дужан да за себе и за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. Став 1. Тачке  1)  до  4)  ЗЈН  на  начин  одређен  чланом  77.  овог  закона  и  конкурсном  документацијом (Поглавље 5, тачке 1-4). Додатне услове за пословни, технички и кадровски капацитет (Поглавље 5, тачке 6-8) понуђач испуњава самостално.

2. Уколико понуду подноси група понуђача:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Став 1. Тачке 1) до 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном документацијом (Поглавље 5, тачке 1-4). Додатне услове за пословни, технички и кадровски капацитет (Поглавље 5, тачке 6-8) понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Докази о испуњености услова из члана 75. И 76. ЗЈН могу се достављати у  неовереним  копијама.  Ако  поднета  понуда  буде  оцењена  као  прихватљива,  пре  доношења  одлуке  о  додели уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од  пет  дана  од дана пријема писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Поглавље 5. Од тачке 1. До 4 и од тачке 6 до 8.).

- Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;

- Доказ, потврда надлежног органа којом понуђач доказује да му није изречена мера забране обављања  делатности,  мора  бити  издата  после  дана  објављивања  позива  на  Порталу  јавних набавки за подношење понуда;

- Докази наведени у овом Поглављу од редног броја 2 до 4, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач  доказује испуњеност  тражених услова  издати од стране надлежних органа  те државе, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може   уместо  доказа,  приложити  своју    писану   изјаву   дату  под  кривичном  и   материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести општину Куршумлија о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,  односно  закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  и  да  је  документује  на

прописани начин.

Понуђач је дужан да уз доказе  о испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН, као саставни део своје понуде, а у складу са упутством понуђачима како да сачине понуду (поглавље 6.), обавезно достави и попуњене,оверене печатом и потписом и следеће обрасце:

| 1. | Образац понуде са техничким спецификацијама | (Поглавље 7) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Прилоге обрасца понуде | (Прилог 1, 2 и 3) |
| 3. | Модел уговора | (Поглавље 8) |
| 4. | Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) | (Поглавље 9) |
| 5. | Образац изјаве о независној понуди | (Поглавље 10) |
| 6. | Образац изјаве о финансијском обезбеђењу | (Поглавље 11) |
| 7. | Образац структуре цене са упутством како да се попуни | (Поглавље 12) |
| 8. | Списак најважнијих изведених радова – референц листа понуђача за период 2010-2012.година | (Поглавље 13) |
| 9. | Образац Потврде за радове изведене 2010., 2011. и 2012. године | (Поглавље 14) |
| 10. | Образац Изјаве о техничким капацитетима | (Поглавље 15) |
| 11. | Образац Изјаве о кадровским капацитетима | (Поглавље 16) |
| 12. | Образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију | (Поглавље 17) |

6      УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

6.1	ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

6.2     ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ

1) Пону подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата.

2) Понуђач подноси понуду у затвореној и печатираној коверти  на  коме  ће  писати  „Понуда  за  јавну  набавку  радова  –  Изградња бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза, ЈН 59/2013“ – не отварати.

3) Понуда мора да садржи све доказе наведене у Обрасцу 5. Услови за учешће из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутству како се доказује  испуњеност  тих  услова и  мора  бити  дата  на  обрасцима  из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.

4) Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац понуде са техничким спецификацијама | (Поглавље 7) |
| 2. | Модел уговора | (Поглавље 8) |
| 5. | Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) | (Поглавље 9) |
| 7. | Образац структуре цене са упутством како да се попуни | (Поглавље 12) |
| 8. | Списак најважнијих изведених радова – референц листа понуђача за период 2010-2012.година | (Поглавље 13) |
| 9. | Образац Потврде за радове изведене 2010., 2011. и 2012. године | (Поглавље 14) |
| 10. | Образац Изјаве о техничким капацитетима | (Поглавље 15) |
| 11. | Образац Изјаве о кадровским капацитетима | (Поглавље 16) |
| 12. | Образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију | (Поглавље 17) |

Понуђач  који  наступа  самостално  и  сваки  понуђач  из  групе  понуђача  укључујући  и овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава:

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прилоге обрасца понуде | (Прилог 1 и/или Прилог 2) |
| 2. | Образац изјаве о независној понуди | (Поглавље 10) |

Овлашћени представник Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из члана 81. ЗЈН, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

Понуђач или члан групе понуђача који ће у име групе дати средства обезбеђења, потписује и печатом оверава:

6.       Образац изјаве о финансијском обезбеђењу                                                  (Поглавље 11)

5) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

| Р. Бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац понуде са техничким спецификацијама | (Поглавље 7) |
| 2. | Прилоге обрасца понуде | (Прилог 1 и Прилог 3) |
| 3. | Модел уговора | (Поглавље 8) |
| 4. | Образац изјаве о финансијском обезбеђењу | (Поглавље 11) |
| 5. | Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) | (Поглавље 9) |
| 7. | Образац структуре цене са упутством како да се попуни | (Поглавље 12) |
| 8. | Списак најважнијих изведених радова – референц листа понуђача за период 2010-2012.година | (Поглавље 13) |
| 9. | Образац Потврде за радове изведене 2010., 2011. и 2012. године | (Поглавље 14) |
| 10. | Образац Изјаве о техничким капацитетима | (Поглавље 15) |
| 11. | Образац Изјаве о кадровским капацитетима | (Поглавље 16) |
| 12. | Образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију | (Поглавље 17) |

Понуђач и подизвођач (сваки посебно) достављају попуњене,потписане и оверене обрасце:

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац изјаве о независној понуди | (Поглавље 10) |

6) Начин   преузимања   конкурсне   документације,   односно   интернет   адреса   где   је конкурсна документација доступна:

    Портал јавних набавки, портал.ујн.гов.рс;

    Интернет страница наручиоца (www.kursumlija.org);

    Непосредно  преузимањем  на  адреси  Пролетерских бригада бб,  Куршумлија,  зграда општине Куршумлија, Канцеларија број  6 (сваког радног дана у периоду од 07.00 до 15.00 часова).

7) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са напоменом:

„Понуда за јавну набавку радова - Изградња бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза, ЈН 59/2013 “ – НЕ ОТВАРАТИ.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:

09. ЈАНУАР 2014. ГОДИНЕ ДО 12,00 ЧАСОВА.

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси Пролетерских бригада бб, Куршумлија, пристигла закључно са 09. јануаром 2013. године, до 12,00 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на адреси Пролетерских бригада бб, Куршумлија закључно са 09. јануаром 2013. године до 12,00 часова.

8) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 09. јануара 2013. године, у 12,30 часова на адреси Пролетерских бригада бб, Куршумлија,  сала  Скупштине општине Куршумлија, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

9) Увид у техничку документацију и обилазак локације: Понуђачи се могу уверити у све услове градње, техничку документацију и стећи комплетан увид ради давања одговарајуће понуде сваког радног дана у временском периоду од 7,00 до 15,00 часова. Организовани обилазак локације на којој ће се радови изводити обавиће се 18 - ог (осамнаестог) дана рачунајући од дана објављивања Јавног позива на Порталу јавних набавки, (23.12.2013.године)  са поласком у 11,00 часова из просторија општинске управе општине Куршумлија. Сви заинтересовани понуђачи могу да се наведеног дана, до времена одређеног за полазак, јаве у канцеларију број 6. Уколико се термин обиласка локације падне у нерадни дан, организовани обилазак локације помера се на први наредни радни дан, у 11 часова.  Особа за контакт је Миљан Радосављевић, телефон 027/381-402, локал 112, у периоду од 07 до 15 часова, javnenabavke@kursumlija.org.

10)Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.

11) Контакт: е-маил: javnenabavke@kursumlija.org.

6.3     ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

6.4     ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

6.5     НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде се врши наначин одређен за подношење понуде. Понуда се не може изменити, допунити или  опозвати по истеку рока за подношње понуда.

6.6     УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

6.7     ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико  уговор  између  наручиоца  и  понуђача  буде  закључен,  тај  подизвођач  ће  бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач  који  наступа  са  подизвођачем  и  подизвођач  морају  самостално  испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН.

Понуђач је дужан да за себе и за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. Став 1. Тачке  1)  до  4)  ЗЈН  на  начин  одређен  чланом  77.  овог  закона  и  конкурсном  документацијом (Поглавље 5, тачке 1-4). Додатне услове за пословни, технички и кадровски капацитет (Поглавље 5, тачке 6-8) понуђач испуњава самостално.

6.8	ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. ЗЈН, и то податке о:

-	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

-     понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

-     понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

-     понуђачу који ће издати рачун;

-     рачуну на који ће бити извршено плаћање;

-     обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном документацијом (Поглавље 5, тачке 1-4). Додатне услове за пословни, технички и кадровски капацитет (Поглавље 5, тачке 6-8) понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

6.9     ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Понуђени радови  морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама у предмеру и предрачуну и техничкој документацији за извођење радова на изградњи бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза .

Рок извршења радова се прецизира од дана увођења изабраног понуђача у посао.

Плаћање се врши по обострано потписаним и овереним привременим ситуацијама и по окончаној ситуацији, у року не краћем од 15 и не дужем од 45 дана од дана испостављене ситуације. У овај рок рачуна се и време потребно за оверу ситуације и стављање примедаба на исту.

Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна - ситуације.Минимални рок плаћања је петнаест дана од дана пријема исправног рачуна - ситуације, а максимални 45 дана. Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, По договору, од-до, сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

6.10   ЦЕНА

Цене предметних радова морају бити исказане у динарима са свим трошковима, без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити ускладу са чл.

92. ЗЈН.

6.11   ПОДАЦИ  О  ОРГАНИМА  КОД  КОЈИХ  СЕ  МОГУ  ДОБИТИ  ПОДАЦИ  У  ВЕЗИ  СА ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику.

6.12   СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Једна  бланко соло меница без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне.

Бланко соло меницу понуђач предаје општини Куршумлија истовремено са потписивањем уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани  понуђач  уз  меницу  доставља  копију  захтева  за  регистрацију  менице,  овереног  од пословне банке изабраног понуђача, а такође доставља и копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача и овлашћење за наручиоца да меницу може попунити у складу са моделом уговора.

6.13   ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

6.14   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може у писаном облику на адресу Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија или на е-маил: javnenabavke@kursumlija.org  тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, а општина Куршумлија ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику у року од три дана од дана пријема захтева понуђача и истовремено ту информацију ће доставити свим другим заинтересованим лицима за која има сазнања да су примила конкурсну документацију и објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.kursumlija.org . На истом месту ће објавити и измене и допуне конкурсне документације.

Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, и то:

путем електронске поште, факса или поште;

ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако  Наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  осам  или  мање  дана  пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока биће објављена Порталу јавних набавки и на својој интернет страни.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

6.15   ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Општина Куршумлија може, после отварања понуде, да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновањупонуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

6.16   ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ – НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Ако је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, наручилац ће захтевати од тог понуђача у случају да буде изабран, додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то:

           Банкарску гаранцију за  добро  извршење  посла  и  евентуално  плаћање  уговорне казне у висини од 15% од вредности уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора бити безусловна и платива на први позив. Иста не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Изабрани понуђач подноси банкарску гаранцију истовремено са потписивањем уговора, при чему се узима у обзир рок трајања извршења посла, а што ће бити прецизирано уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Банкарску гаранцију изабрани понуђач предаје општини Куршумлија истовремено са потписивањем  уговора,односно  најкасније  у року од  7  дана  од дана обостраног  потписивања уговора.

6.17   ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА Како је предметни поступак –отворени поступак јавне набавке, не постоје елементи о којима

ће се преговарати.

6.18   КРИТЕРИЈУМ

Избор  између достављених  одговарајућих  и  прихватљивих  понуда  вршиће  се  применом критеријума „најниже понуђена цена“.

6.19   ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену биће изабрана она понуда која је прва примљена и заведена у писарници Наручиоца.

6.20   ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је у обавези да при састављању понуде да је поштовао обавезе које произилазе  из  важећих  прописа  озаштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Изјава–саставни део Обрасца понуде – Поглавље 7).

6.21   КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач (Изјава–саставни део Обрасца понуде – Поглавље 7).

6.22   ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  (насловљава)  Републичкој  комисији,  а  предаје наручиоцу.

Примерак   захтева   за  заштиту  права   подносилац   истовремено   доставља   Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  или  одлуке  о  обустави  поступка,  рок  за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, јавна набавка ЈН 59/2013 – наручилац општина Куршумлија, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.

6.23   ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној  набавциће бити закључен  у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, а у случају из члана112. став 2. тачка 5. ЗЈН, у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора.

Р.бр. ЈН: 59/2013

7     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

са техничким карактеристикама

Изградња бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза, ЈН 59/2013

Понуду дајем (означити начин давања понуде):

а) самостално                             б) са подизвођачем                       ц) заједничка понуда

| ВОДОВОД НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАРЛОВО - МЗ БАРЛОВО, КУРШУМЛИЈА |
| --- |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА за Изградњу бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза |
| ПРВА ФАЗА |
| А.1. ПРОБНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ БУНАР |
| Поз. | Опис | Ј.мере | Кол. | Једин.цена без ПДВ-а (уписати) | Укупна цена без ПДВ-а (уписати) |
| Припремни радови |
| 1 | Транспорт бушаће гарнитуре, опреме, цевног материјала до локације и натраг | Пауш. | - |  |  |
| 2 | Припремни радови, формирање и расформирање градилишта | Пауш. | - |  |  |
| Укупно припремни радови |  |
| Бушење бунара |
| 3 | Бушење бунара (истражне бушотине), пречником Ø131/116 мм, до дубине 100 м, са континуираним језгровањем материјала, уз употребу чисте воде у технолошком процесу | м1 | 94,00 |  |  |
| 4 | Узимање узорака и израда гранулометријских анализа (за одређивање позиције филтера и филтерског засипа) | Анал. | 6,00 |  |  |
| 5 | Проширивање бушотине пречником Ø216,3 мм, до дубине 100 м | м1 | 94,00 |  |  |
| Укупно бушење бунара |  |
| 3. Уградња бунарске конструкције |
| 6 | Набавка, припрема и уградња бунарских експлоатационих ПВЦ (10 бара) цеви и таложника бунара Ø140 мм НП10 бара („Румапласт”) | м1 | 55,00 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња бунарских филтера, перфориране ПВЦ цеви, Ø 140 мм НП10 бара, са ситом (“Румапласт”) | м1 | 45,00 |  |  |
| 8 | Набавка и уградња кварцног шљунчаног засипа 3-6 мм, постављеног између стенке бунара и бунарске конструкције | м1 | 94,00 |  |  |
| 9 | Разрада бунара у трајању од 24 сата, применом метода испирања и аерлифтрирања, са сегметним испирачима и пакерима | Сат | 48,00 |  |  |
| Укупно уградња бунарске конструкције |  |
| 4. Тестирање издашности |
| 10 | Тестирање издашности бунара, потапајућом пумпом и радом ел. агрегата, степ-тестметодом у трајању 3х3х3 сата и потребним осматрањима | Сат | 9,00 |  |  |
| 11 | Тестирање издашности бунара са оптималним капацитетом, потапајућом пумпом, радом ел. Агрегата и потербним осматрањима | Сат | 72,00 |  |  |
| 12 | Узимање узорака воде и израда физичко-хемијске анализе “А” обима и микробактериолошке анализе воде (Надлежна установа) | Анал. | 1,00 |  |  |
| 13 | Израда извештаја са графичко-техничком документацијом | Пауш. | _ |  |  |
| Укупно тестирање издашности |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСТРАЖНО-КАПТАЖНИХ РАДОВА |
| 1.Припремни радови |  |
| 2. Бушење бунара |  |
| 3. Уградња бунарске конструкције |  |
| 4. Тестирање издашности |  |
| УКУПНО ИСТРАЖНО-КАПТАЖНИ РАДОВИ: |  |
| Б. ПУМПНА СТАНИЦА |
| Поз | Опис позиције | Јед мер | Кол. | Једин.цена без ПДВ-а (уписати) | Укупна цена без ПДВ-а (уписати) |
| 1. Земљани радови |
| 1 | Расчишћавање терена и скидање хумуса на локацији објекта са одвозом на одговарајућу депонију коју одреди инвеститор и надзорни орган. Обрачун по м2 | м2 | 33,00 |  |  |
| 2 | Ручни ископ у земљи 3. категорије за тракасте темеље на дубини до 2,0 м ширине до 60 цм. Обрачун по м3 | м3 | 6,75 |  |  |
| 3 | Насипање и набијање земље око темеља материјалом из ископа у слојевима од 20 цм са ручним набијањем до приближне збијености околног терена. Обрачун по м3 | м3 | 2,70 |  |  |
| 4 | Одвоз вишка ископане земље ван градилишта, на одговарају}у депонију коју одреди инвеститор и надзорни орган. Обрачун по м3 | м3 | 5,30 |  |  |
| 5 | Израда тампонског слоја од гранулираног шљунка испод пода, темеља и тротоара. Обрачун по м3 | м3 | 3,30 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња песка преко хидроизолације испод бетонских плоча на горњој плочи пумпне станице, дебљине 5 цм. Обрачун по м3 | м3 | 0,53 |  |  |
| Укупно земљани радови: |  |
| 2. Зидарски радови |
| 7 | Зидање спољних зидова од гитер блокова д=20 цм у продужном малтеру Р=1:2:6. Обрачун по м3 озиданог зида. | м3 | 6,07 |  |  |
| 8 | Облагање зидова фасадном опеком у цементном малтеру, за заштиту термоизолације зидова. Обрачун по м2 | м2 | 32,30 |  |  |
| 9 | Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером Р= 1:2:6 у два слоја са претходним прскањем површина цемен. млеком. Обрачун по м2 | м2 | 28,60 |  |  |
| 10 | Малтерисање плафона продужним малтером Р= 1:2:6 у два слоја са претходним прскањем површина цементним малтером. Обрачун по м2 | м2 | 10,50 |  |  |
| 11 | Израда цементне кошуљице преко подне плоче у пумпној станици дебљине 2,0 цм | м2 | 10,50 |  |  |
| Укупно зидарски радови: |  |
| Разни зидарски радови |
| 12 | Израда хидроизолације са 1 хл премаза битулитом 2 врућа премаза битуменом и 2 слоја тер хартије или кондор траком. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | преко горње плоче | м2 | 20,00 |  |  |
|  | испод доње плоче | м2 | 13,25 |  |  |
| 13 | Израда вертикалне термоизолације зидова стиропор плочама дебљине 5 цм Обрачун по м2 | м2 | 32,30 |  |  |
| Укупно разни зидарски радови: |  |
| 4. Бетонски и армирано бетонски радови |
| 14 | Израда подлоге за хидроизолацију испод подне плоче од неармираног бетона МБ 15 дебљине д =10 цм Обрачун по м3 | м2 | 14,00 |  |  |
| 15 | Израда слоја за пад изнад горње ТМ плоче од неармираног бетона МБ 15 просечне дебљине д= 5 цм Обрачун по м3 | м2 | 14,00 |  |  |
| 16 | Израда тракастих тем. стопа армираним бетоном МБ 30. Обрачун по м3 | м3 | 2,10 |  |  |
| 17 | Израда темељних зидова са израдом зуба за ослањање изолације и опеке од армираног бетона МБ 30 у двостраној оплати која улази у цену по м3 бетона. Обрачун по м3 | м3 | 3,20 |  |  |
| 18 | Израда армираног бетонских верти-калних серклажа армираним бетоном МБ 30 у потребној оплати која улази у цену по м3 бетона. Обрачун по м3 | м3 | 0,44 |  |  |
| 19 | Израда ТМ таванице висине(16+4 цм) Обрачун по м2 готове таванице | м | 10,50 |  |  |
| 20 | Израда армирано бетонског хоризонталног серклажа заједно са армирано бетонским надзидком армираног према статичком прорачуну и детаљима арматуре у оплати која улази у цену по м3 бетона. | м3 | 1,55 |  |  |
| 21 | Израда подне плоче МБ30 хидроизолације дебљине д=10 цм. Обрачун по м2 бетона | м2 | 10,50 |  |  |
| 22 | Израда тротоара око објекта са истовременом израдом цементне кошуљице од неармираног бетона МБ 20 д =10 цм са остављањем дилатационих фуга и заливањем истих асфалтом. Обрачун по м2 бетона | м2 | 24,00 |  |  |
| Укупно бетонски радови: |  |
| 5. Армирачки радови |
| 23 | Набавка, сечење, исправљање, сави- јање и пренос арматуре у свему пре- ма статичком прорачуну и детаљима арматуре. Количине су срачунате ап- роксимативно на основу количине армираног бетона. ГА 240/360 Обрачун по кг | кгр | 580,00 |  |  |
| Укупно армирачки радови: |  |
| 6. Водоинсталатерски радови |
| 24 | Набавка, транспорт и монтажа ливено фазонских комада на фланшу са потребним гуменим заптивачем д=4 мм и завртњима у пумпној станици у свему према датој шеми. Обрачун по кг | кгр | 195,00 |  |  |
| 25 | Набавка, транспорт и монтажа водоводне арматуре, на прирубницу са потребним гуменим заптивачем д = 4 мм и завртњима, у свему према шеми чворова. Обрачун по ком |  |  |  |  |
|  | Овални засун ф 50 мм НП 16 бара | ком | 4,00 |  |  |
|  | Непов. вентил ф 50 мм НП 16 бара | ком | 1,00 |  |  |
|  | Ваздушни вентил ф 50 мм НП 16 бара | ком | 1,00 |  |  |
|  | Водомер ф 25 мм са прирубницама и импулсним давачем НП 16 бара | ком | 1,00 |  |  |
| 26 | Набавка и уградња металних шрафова са навртком, за спајање водоводног фитинга. Шрафове после монтаже заштитити бојом, заједно са ливеним комадима. М 16/70 Обрачун по ком | ком | 100,00 |  |  |
| 27 | Набавка и уградња манометра ф 1/2 на потисном цевоводу у пумпној станици. Обрачун по ком | ком | 1,00 |  |  |
| 28 | Набавка и уградња утопљене бунарске пумпе за проток од 1 л/с , Н= 170м , снаге 3 кw. Обрачун по ком | ком | 1,00 |  |  |
| 29 | Набавка и уградња челичне предпосуде са дијафрагмом запремине 100 лит НП 16 бара за ублажавање хидрауличког удара. Обрачун по ком | ком | 1,00 |  |  |
| 30 | Набавка и уградња бунарске главе, а у свему према детаљу из пројекта. Обрачун по ком | ком | 1,00 |  |  |
| 31 | Набавка и уградња поцинкованих комада ф 1/2” за повезивање хлоринатора према датој шеми и спецификацији. Обрачун по ком | ком | 1,00 |  |  |
| 32 | Набавка и уградња прохром цеви ф 2" за повезивање пумпе према датој шеми за притиске од 20 бара. Обрачун по м | м1 | 60,00 |  |  |
| 33 | Набавка и уградња водоводне арматуре за повезивање хлоринатора од месинга. |  |  |  |  |
|  | шибер вентил ф 1/2” | ком | 1,00 |  |  |
|  | Неповратни вентил ф 1/2” | ком | 1,00 |  |  |
| 34 | Набавка и уградња електричног хлоринатора-дозир пумпе за хлорисање воде са посудом за хлор, протока воде 1 л/с , за НП 16 бара. | ком | 1,00 |  |  |
|  | Обрачун по ком. |  |  |  |  |
| Укупно водоинсталатерски радови: |  |
| 7.Лимарски радови |
| 35 | Опшивање надзидака на равном крову поцинкованим лимом д = 0,55 мм развијене ширине око 20 цм. Обрачун по м дужном | м1 | 15,40 |  |  |
| 36 | Оп{иваwе прозорских банкова поци- нкованим лимом д= 0,55 м развијене ширине око 30 цм. Обрачун по м дужном | м1 | 2,00 |  |  |
| 37 | Набавка и уграђивање луле за одвод воде са равног крова од поцинкованог лима д=0,55 мм. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| Укупно лимарски радови: |  |
| 8. Браварски радови |
| 38 | Набавка и уградња металних врата од кутијастих челичних профила обложених обострано декапираним лимом са испуном од минералне вуне. Минизирање и фарбање (са потребним предрадњама) и лакирање. Обрачун по комаду. Зид мера 100/205 | ком | 1,00 |  |  |
| 39 | Набавка и уградња металног прозора од кутијастих челичних профила застакљених армираним стаклом д = 6 мм. Отворе снабдети браварским маказама,шаркама и полугама. Прозори се отварају на вентус око хоризонталне осовине. Минизирање и фарбање (са потребним предрадњама) и лакирање. Обрачун по комаду. Зид мера 100/40 | ком | 2,00 |  |  |
| 40 | Израда и уградња металних мердевина за излаз на равни кров, од кутијастих челичних профила. Минизирање и фарбање (са потребним предрадњама) и лакирање. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 41 | Израда и уграђивање металне куке на плафону носивости до 1000 кг Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| Укупно браварски радови: |  |
| 9. Молерско фарбарски радови |
| 42 | Бојење унутрашњих зидова и плафона чисто бело без глетовања површина | м2 | 58,60 |  |  |
| Укупно молерско фарбарски радови: |  |
| 10. Разни занатски радови |
| 43 | Израда и уграђивање заштитне ограде око црпне станице према следећем опису: Ограда је урађена од монтажних бетонских стубова 11,4 х 6 цм, висине 2,10 м који су постављени (уливени) у бетонску стопу 0,40 х0,30х0,80 од неармираног бетона МБ 15. Стубови су постављени на растојању 2,70 м. Између стубова постављена су платна, састављена од плетива*Универзал* 50 х 50 х 2,2 и поцинковане жице ф 3,1 ради стабилности на подножју, средини и врху. На врху стубова урадити рачву са 6 реда бодљикаве жице. Рачве су постављене под углом од 45о. Стубови који се налазе на угловима снабдевени су косником приближне дужине 1,70 м од чел. профила. У саставу заштитне ограде урадити врата дим. 100/200 која су изграђена од истих материјала и снабдевена одговарајућим оковом, бравом и кључем. Укупна висина ограде х = 2,00 м плус део са бодљикавом жицом. Израда по приложеном детаљу. Обрачун по м, према датом опису. | м | 60,00 |  |  |
| 44 | Набавка , транспорт и уградња уљаног радијатора за загревање просторије. | ком | 1,00 |  |  |
| Укупно разни занатски радови: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ИЗРАДУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ |
| 1. Земљани радови |  |
| 2. Зидарски радови |  |
| 3. Разни зидарски радови |  |
| 4. Бетонски радови |  |
| 5. Армирачки радови |  |
| 6. Водоинсталатерски радови |  |
| 7. Лимарски радови |  |
| 8. Браварски радови |  |
| 9. Молерско фарбарски радови |  |
| 10. Разни занатски радови |  |
| УКУПНО ПУМПНА СТАНИЦА: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА УКУПНО |
| ИСТРАЖНО-КАПТАЖНИ РАДОВИ |  |
| РАДОВИ ЗА ИЗРАДУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

Упутство: Понуђач попуњава јединичне цене и укупне цене за сваку позицију без ПДВ-а.

Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

| Рок плаћања ( не краћи од 15 нити дужи од 45 дана) | дана од дана пријема исправног рачуна - ситуације, |
| --- | --- |
| Рок извршења | радних дана од дана увођења изабраног понуђача у посао |
| Рок важења понуде (мин. 60 дана) | дана од дана отварања понуде |

НАПОМЕНА:

-   Изјављујем да сам, при састављању понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштите  животне  средине,  и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине као и да сносим накнаду за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

- Понуђач се обавезује да приликом испостављања рачуна-ситуације за извршене радове, на рачуну-ситуацији наведе број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца и број јавне набавке – ЈН 59/2013.

  Прилог 1(подаци о понуђачу),

  Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и

  Прилог 3(подаци о подизвођачу).

Датум:                                               М.П.                                       Потпис понуђача

_________________________                                                                    __________________________

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(КАДА НАСТУПАСАМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

| Пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Лице за контакт: |  |
| Електронска адреса (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Број рачуна: |  |
| Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор |  |

Датум:                                               М.П.                                       Потпис понуђача

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

| Пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Лице за контакт: |  |
| Електронска адреса (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Број рачуна: |  |
| *Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор |  |

*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати уговор.

Ову изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.

Датум:                                               М.П.                                       Потпис понуђача

___________________________                                                                       ______________________

ПРИЛОГ 3

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Датум:                                               М.П.                                       Потпис понуђача

-------------------------------------------                                                            ------------------------------------------

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

8     МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико   група   понуђача   подноси   заједничку   понуду   попуњен   модел   уговора потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе или овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

МОДЕЛ УГОВОРА О

НАБАВЦИ РАДОВА

Изградња бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза, ЈН 59/2013

закључен између:

- Општине Куршумлија, улица Пролетерских Бригада бб коју заступа председник Радољуб Видић, дипл.ецц., ПИБ број 100622923, матични број 07132735, текући рачун број 840-109640-38, телефон 027/381-402 (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), с једне стране  и

- _________________________________________________________________  из _______________________________, улица__________________________________, телефон_________________, кога заступа  _________________________________, ПИБ  _______________________________________________, матични број_______________________________, текући рачун број_______________________________, (у даљем тексту ПОНУЂАЧ-ИЗВОЂАЧ), с друге стране.

(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(остали из групе понуђача)

Напомена: Модел  уговора,  понуђач попуњава  у складу са понудом,  оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

# Члан 1.

# Уговорне стране су се сагласиле да:

- Наручилац радова је на основу Закона о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне набавке, број ЈН 59. Позив за подношење понуде објављен 05.12.2013.године на Порталу јавних набавки и на званичном сајту наручиоца www.kursumlija.org, у складу са чланом 57. ЗЈН.

- Извођач је доставио понуду са техничким спецификацијама број / од / године (ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора.

- Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.

- Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, бр. / , од / године, а као најповољнија изабрана је Понуда бр. / од / Понуђача /, (у даљем тексту Извођач).

Члан 2.

Овим уговором наручилац поверава извођачу да изведе радове Изградњи бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза.

Понуђач    наступа    са    подизвођачем _____________________________________,    ул. ______________________________из ____________________________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу____________________________________________________________________________)

(Напомена: Попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем)

Члан 3.

Радове који су предмет овог уговора извођач ће изводити на основу понуде са техничким карактеристикам бр. / од / за јавну набавку радова - Изградња бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза, која је усвојена од стране Наручиоца, налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

Члан 4.

Извођач је дужан да уговорене радове обави квалитетно и прецизно према понуди, у складу са позитивним законским и подзаконским прописима, грађевинским узансама, техничким нормативима и стандардима.

Извођач је дужан да приликом извођења радова у свему поступа по правилима струке и са пажњом доброг привредника.

Члан 5.

Радове који су предмет овог уговора извођач ће извести са својом радном снагом, својим материјалом и употребом своје механизације-алата и других средстава рада.

Члан 6.

Уговорне стране утврђују да ће уговорени радови отпочети након потписивања овог уговора, од увођења изабраног понуђача у посао од стране надзорног органа, а да ће исти бити завршени најкасније у року од _________ радних дана од дана увођења изабраног понуђача у посао. (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ-ИЗВОЂАЧ)

Извођач се обавезује да у тренутку потписивања, а најкасније до  увођења изабраног понуђача у посао од стране надзорног органа,  достави Наручиоцу временски програм извођења радова-динамички план.

Члан 7.

Рок утврђен у ставу 1 претходног члана може бити продужен нарочито у следећим случајевима: ако наручилац не уведе благовремено извођача у извођење уговорених радова.

Уговорени рок се аутоматски продужава за време кашњења или сметњи изазваних вишом силом.

Члан 8.

За прекорачење уговорених рокова од стране извођача, наручилац ће наплатити уговорну казну у висини од 0,1% за сваки дан закашњења, а највише до 10 % од вредности уговорених радова.

Члан 9.

На име доброг извршења посла и евентуалног плаћања угворне казне, Извођач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана обострано потписаног уговора достави Наручиоцу једну бланко  соло  меницу,  без  протеста  са:  писменим  овлашћењем  да  Наручилац  може  попунити меницу до износа од 10% од укупно уговорене вредности посла за случај неизвршавања уговорених обавеза Понуђача и евентуално плаћање уговорне казне, фотокопијом потврде пословне банке да је издата меница регистрована у регистру који се води код НБС и фотокопијом картона депонованих потписа овлашћених лица код Понуђача.

Члан 10.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи)  и  достави  Наручиоцу  полису  осигурања,  оригинал  или  оверену  копију,  са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је такође дужан да у року од  15 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности  за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач  је  обавезан  да  спроводи  све  потребне  мере  заштите  на  раду,  као  и противпожарне заштите.

Члан 11.

Ако наручилац наложи обуставу радова или они буду прекинути без кривице извођача за више од 10 дана, извођач може раскинути овај уговор.

У наведеном случају наручилац је дужан да извођачу исплати улагања и трошкове које је имао до раскида уговора, сразмеран део накнаде за изведене грађевинске радове и накнаду проузроковане штете.

Члан 12.

Вредност уговорених радова на дан закључења уговора износи ________________ динара без ПДВ-а, односно ___________________динара са ПДВ-ом. (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ-ИЗВОЂАЧ)

Извођач је обрачун цене радова извршио на основу јединичних цена из техничке спецификације – предмера и предрачуна радова из обрасца понуде који је саставни део конкурсне документације и овог уговора.

Коначну вредност уговорених радова уговорне стране ће утврдити окончаном ситуацијом, односно коначним обрачуном радова.

Члан 13.

Наручилац се обавезује да извођачу плаћа цену за извршене радове по обострано потписаним и овереним привременим ситуацијама и по окончаној ситуацији, у року од ________ дана (не краћи од 15 не дужи од 45) од дана пријема обострано потписане и оверене привремене или окончане ситуације. У овај рок рачуна се и време потребно за оверу ситуације и стављање примедаба на исту. (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ-ИЗВОЂАЧ)

Члан 14.

Уколико има примедбе на привремену ситуацију, наручилац је дужан да их извођачу саопшти у писменој форми у року од 2 дана по пријему ситуације.

Извођач се обавезује да примедбе на привремену ситуацију отклони у року од 3 дана пошто му их је наручилац саопштио.

Неспоран део привремене ситуације наручилац ће исплатити извођачу, не чекајући отклањање примедаба.

Уколико наручилац не стави примедбе на привремену ситуацију у року из става 1. овог члана, сматра се да се са истом сагласио, у ком случају она представља веродостојан документ за плаћање изведених радова.

Члан 15.

Наручилац има право да задржи 5 % од предрачунске вредности уговорених радова у циљу отклањања недостатака на грађевинском објекту који је предмет овог уговора, а које примети и укаже на њих извођачу приликом техничког пријема објекта.

Задржана средства из претходног става наручилац ће употребити за отклањање недостатака на уговореном објекту преко трећег лица, уколико исте не отклони извођач у остављеном примереном року.

Члан 16.

Наручилац је обавезан да пре почетка извођења уговорених радова обавести извођача о лицу које је одредио за вршење стручног надзора уговорених радова.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора од стране наручиоца.

Члан 17.

У име и за рачун наручиоца, лице одређено да врши надзор радова је дужно да предузима све стручне радње, а нарочито: да врши контролу извођења радова према понуди-предмеру и предрачуну која је саставни део уговора; да врши контролу квалитета изведених радова; да прати испуњење уговорених рокова; да проверава привремене ситуације; да учествује у изради коначног обрачуна и да учествује у примопредаји уговорених радова.

Члан 18.

Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама лица које је наручилац одредио за вршење стручног надзора уговорених радова и да о свом трошку отклони недостатке на радовима у складу са тим примедбама.

Члан 19.

По завршетку радова на уговореном објекту уговорне стране ће саставити коначан обрачун, комисијски или преко овлашћених представника.

Предлог за израду коначног обрачуна даје извођач последњом привременом ситуацијом.

Члан 20.

Као добар стручњак, извођач гарантује наручилацу за квалитетно извођење свих уговорених грађевинских радова.

Гарантни рок износи 2 године, с тим да почиње да тече од дана примопредаје изграђеног објекта.

Гаранција се не односи на потрошни материјал.

Члан 21.

Извођач је дужан да у гарантном року из претходног члана, на позив наручиоца, отклони све недостатке на изграђеном објекту за које је он одговоран.

Недостатке из претходног става извођач је дужан да отклони у року од 10 дана од пријема писменог позива наручиоца, о свом трошку.

Ако извођач не отклони недостатке у року из претходног става, наручилац има право да ангажује треће лице ради отклањања недостатака, на терет извођача.

Члан 22.

Извођач не одговара наручилацу за недостатке и евентуалну штету који настану због ненаменског и неуобичајеног коришћења изграђеног објекта од стране наручиоца.

Члан 23.

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор.

Члан 24.

Наручилац има право једностраног раскида овог уговора у следећим случајевима: ако га извођач писмено обавести да не може да извршава уговорне обавезе; ако извођач знатно касни са извршавањем уговорних обавеза; ако извођач неквалитетно изводи радове; ако извођач не поступа по налозима лица задуженог за надзор радова од стране наручиоца.

Извођач има право једностраног раскида овог уговора ако наручилац спречава или отежава самог извођача у извршавању његових обавеза нередовном исплатом цене или неизвршавањем других уговорних обавеза.

Члан 25.

Уговорне стране могу раскинути овај уговор једностраном писменом изјавом воље ако дејство више силе траје преко 7 дана непрекидно, односно са прекидима преко 15 дана.

У смислу претходног става, виша сила је релевантна ако њено дејство спречава уговорне стране у извршавању преузетих обавеза и ако спречена страна није могла разумно предвидети случај више силе.

Члан 26.

Све штете које настану раскидом овог уговора сноси уговорна страна која је неизвршењем својих обавеза или на други начин довела до раскида уговора.

Члан 27.

За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу и подзаконских прописа који уређују област грађевинарства.

Члан 28.

За случаја спора из овог уговора, а уколико се такав спор не може решити мирним путем и договором страна, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 29.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих је за наручиоца предвиђено 3 (три) примерка, а за извођача 3 (три) примерака.

ЗА ПОНУЂАЧА			                               ЗА  НАРУЧИОЦА

_____________________ М.П.                                               ________________________

Радољуб Видић, дипл.ецц.

9     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Изјављујем  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  сам  у  предметном поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

| НАЗИВ ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА |
| --- | --- |
|  | РСД без ПДВ-а |
|  | РСД без ПДВ-а |
|  | РСД без ПДВ-а |
|  | РСД без ПДВ-а |
|  | РСД без ПДВ-а |
|  | РСД без ПДВ-а |
|  | РСД без ПДВ-а |

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким  спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања  средства  обезбеђења,  под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова  („Сл.  гласник  РС”  бр.

29/2013) обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

Датум:                                               М.П.                                       Потпис понуђача

___----------------------------------                                                                  ----------------------------------------

10   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  сам у поступку јавне набавке број 59/2013 понуду  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:                                               М.П.                                       Потпис понуђача

____-------------------------------------                                                                       ----------------------------------------------

11   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Обавезујем се да ћу одмах по потписивању додељеног уговора о јавној набавци, а најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања уговора, положити средства финансијског обезбеђења предвиђена уговором.

Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског обезбеђења, Наручиоцу предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, овлашћење за Наручиоца, да уговорена средства финансијског обезбеђења може попунити у складу са закљученим уговором о јавној набавци, као и копију захтева за регистрацију меница, овереног од моје пословне банке.

Датум:                                               М.П.                                       Потпис понуђача:

---------------------------                                                                        -------------------------------------

12. ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  СА  УПУТСТВОМ  КАКО

ДА  СЕ  ПОПУНИ

| Редни број | Елементи структуре цене | Динара без ПДВ - а | Динара са ПДВ - ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена коштања |  |  |
| 2. | Транспортни трошкови |  |  |
| 3. | Остали расходи |  |  |
| Укупно |  |  |

* Упутство како да се попуни образац структуре цене:

- под редним бројем 1. у табели, исказати цену коштања радова са уграђеним добрима-материјалом у коју су урачунати сви елементи цене коштања;

- под редним бројем 2. у табели, исказати трошкове превоза до Наручиоца;

- под редним бројем 3. у табели, исказати остале расходе пословања;

- сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

НАПОМЕНА: Горе наведени подаци се исказују у динарима без ПДВ–а и са ПДВ–ом.

МЕСТО И ДАТУМ							ПОТПИС ПОНУЂАЧА

_______________________	                                           М.П.         _______________________

13. СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ПЕРИОД 2010, 2011, 2012.ГОДИНА

| Р.Б. | Назив радова | Датум извођења | Назив и седиште купца/наручиоца | Вредност изведених добара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |

Понуђач уз овај списак радова доставља потврде наручилаца и фотокопије рачуна или окончаних ситуација.

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                              ПОТПИС ПОНУЂАЧА

______________________	М.П.	_________________________

14. Образац потврде за радове изведене током 2010., 2011. и 2012. године

Назив референтног купца 	_____________________________________________________

Седиште 			 ____________________________________________________

Улица и број			 ____________________________________________________

Телефон			 ____________________________________________________

Матични број		 	 ____________________________________________________

ПИБ				 ____________________________________________________

П О Т В Р Д А

којом потврђујемо да је __________________________________ у периоду  у ___________. години извео за наше

(назив понуђача)                                                                                (година извршења радова)

потребе  _____________________________________________________________у укупној

(назив радова)

вредности без ПДВ – а од  _____________________________________________________________________________ динара.

Потврда се издаје на захтев __________________________________________________ ради учешћа у

(назив понуђача)

отвореном поступку јавне набавке радова– Изградња бунара са пумпном станицом, водоводне мреже и резервоара за село Барлово у Куршумлији, прва фаза број 59/2013 и у друге сврхе  се не може користити.

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

МЕСТО И ДАТУМ : __________________________		                               ПОТПИС 		 		                                                                                                           ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА -НАРУЧИОЦА

М.П.                 _______________________________

15. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА

Назив понуђача: ________________________________________________________________________________

Адреса понуђача: _______________________________________________________________________________

ИЗЈАВА

О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо:

Количина

- Гарнитура за бушење бунара са минималним пречником  Ø 220 мм, до дубине 100 метара  - ____________ ком.

- Потапајућа пумпа минималне снаге 3 kw –                                                                        ____________ ком.

- Агрегат минималне снаге 3 kw –                                                                                          ____________ ком.

- Комбинована машина –                                                                                                        ____________ ком.

- Камион минималне носивости 5м3 –                                                                                  ____________ ком.

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

МЕСТО И ДАТУМ :___________________                                                         ПОТПИС ПОНУЂАЧА

___________________________

М.П.

16.ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА

Назив понуђача: ________________________________________________________________________________

Адреса понуђача: _______________________________________________________________________________

ИЗЈАВА

О КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо (уписати број радника):

укупан број запослених на неодређено време:                _____________

укупан број запослених на одређено време:                    _____________

Квалификациона структура запослених (навести име и презиме запосленог и број лиценце) :

- 1 (један) запослени дипломирани грађевински инжењер са лиценцом бр.413 или 414, на неодређено или одређено време:   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 1 (један) запослени дипломирани инжењер  геологије са лиценцом бр.492, на неодређено или одређено време : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 5 (пет)  запослених радника, на неодређено или одређено време:

-___________________________________________________________________________________________

-___________________________________________________________________________________________

-___________________________________________________________________________________________

-___________________________________________________________________________________________

-___________________________________________________________________________________________

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                               ПОТПИС  ПОНУЂАЧА

______________________                                                                        М.П.   _________________________

ОБРАЗАЦ 17.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо дана________________2013. године посетили локацију која је предмет јавне набавке бр.59/2013 и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени, количинама радова и роковима градње.

НАПОМЕНА:

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                         ПОТПИС  ПОНУЂАЧА

______________________                                                   М.П.   _________________________

# Text boxes

| Пословно име подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Лице за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број подизвођача: (ПИБ): |  |
| Матични број подизвођача: |  |
| Број рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности набавке коју ће поверити овом подизвођачу, не већи од 50%: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити преко овог подизвођача: |  |